竞争性谈判文件

- 项   目   号：20B0008

- 招标项目编号：0611-BT2000250103AG

招标项目名称：大田湾体育场保护与利用工程二期拆违项目

- 采 购 人：重庆市大田湾全民健身中心

- 采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二○二○年三月

目      录

第一篇   竞争性谈判邀请书	1

第二篇   投标人须知	6

第三篇  商务要求	11

第四篇   评标办法	13

第五篇  工程报价、计价、结算	15

第六篇  专用合同条款	15

第七篇  投标文件格式	21

第八篇  附表…………………………………………………………………………………… 34

# 第一篇   竞争性谈判邀请书

重庆招标采购（集团）有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市大田湾全民健身中心（以下简称：采购人）的委托，对大田湾体育场保护与利用工程二期拆违项目进行竞争性谈判采购，欢迎有资格的投标人参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 项目概况 | 招标（采购）范围 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 投标保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田湾体育场保护与利用工程二期拆违项目 | 主要工作内容包含：租户清退113户（暂定）；房屋拆除的建筑面积4916.88㎡ | 本工程的竞争性谈判文件及补（答）疑所包含的所有内容（具体以发布的工程量清单为准） | 200 | 200 | 0.5 | 本项目接受联合体投标 |

### 二、资金来源

单位自筹资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、特定资格条件

行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。且在人员、设备、资金、服务等方面具有相应的施工能力。（须提供有效的带有二维码标识的建筑业企业资质证书副本复印件、营业执照副本、安全生产许可证副本及拆迁资格证书复印件加盖鲜章）。

### 五、谈判有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的投标人，请到重庆招标采购（集团）有限责任公司领取本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论投标人领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日（2020年3月27日）起三个工作日。

（四）报名及谈判文件发售

1.报名和谈判文件发售期：2020年3月27日-2020年4月1日17:00（工作时间）

2.谈判文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1谈判文件购买方式：现金购买

在谈判文件发售期内，投标人到重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座18楼1806室，递交法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件、业绩合同复印件及营业执照副本复印件加盖投标人公章购买谈判文件。

3.在报名和谈判文件发售期内购买了谈判文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，免收谈判文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供中小微企业声明函（详见第七篇“中小微企业声明函”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所提供的产品不是微型企业生产，又未按照本谈判文件规定进行报名和购买谈判文件的，其报名和响应无效。

（五）谈判地点：重庆市公共资源交易中心竞争性谈判室（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼）

（六）提交响应文件截止时间：2020年4月3日北京时间10:00

（七）谈判开始时间：2020年4月3日北京时间10:00

### 六、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至以下任一账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行信息 |  |  |  |
| 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  | 账 号 | 50050100414100000286006392 |  |
| 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |  |
|  | 账 号 | 123904808710306050050 |  |
| 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  | 账 号 | 6228400477033555068 |  |
| 账号 4 | 开户行 | 交通银行重庆东和春天支行（行号：301653000746） |  |
|  | 账 号 | 500124026018000016986010813 |  |
| 账号 5 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  | 账 号 | 8301098914604 |  |
| 账号 6 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |  |
|  | 账 号 | 39410188000747323030041 |  |
| 账号 7 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |  |
|  | 账 号 | 3111230002473577602 |  |

3.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

### 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 八、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目接受联合体参与谈判。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 九、联系方式

（一）采购人：重庆市大田湾全民健身中心

联系人：杨先生

电  话：023-63852977

地  址：重庆市渝中区两路口体育村34号

（二）采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

联系人：朱先生

电  话：023-67749736

传  真：023-67744660

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座18楼1806室

### 十、疫情防控期间重庆市公共资源交易中心现场要求

详见重庆市公共资源交易网https://www.cqggzy.com

《重庆市公共资源交易中心关于有序恢复招标采购项目现场交易活动的公告》（https://www.cqggzy.com/tzgg/001001/20200305/3f6f11c0-4198-4720-bef0-a3370b450540.html）无论投标人下载与否，均视为已知晓所有内容。

### 十一、监督电话、邮箱

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话为023-61665134；市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话为023-61665193；市体育局基建维修和政府采购项目业务监督邮箱为cqtyjjcc@163.com；市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱为cqtyjjw@163.com。

# 第二篇   投标人须知

### 一、项目实施内容及要求

（一）项目实施内容

1、租户清退代办服务

对项目实施地点的所需清退的租赁户进行清退（暂定清退户数为113户，实际清退户数以签订合同之日确需清退户数为准），负责宣传政策、动员搬离工作。

2、拆违工程

对项目涉及的危旧房屋进行围挡封闭拆除并完成清运。二期拆违工程涉及房屋拆除的建筑面积为4916.88㎡（其中板房3849.88㎡，空地搭棚1067㎡）。

（二）项目要求

1、租户清退代办服务要求：

（1）确保专业清退。具备完成类似服务的专业能力，工作人员应熟悉房屋清退工作的法律法规，具备相应的专业知识。

（2）确保安全清退。做好清退项目的稳定工作，在清退过程中要切实担负起片区维护稳定的责任，因片区清退工作引发的各类不稳定事件，必须在30分钟内赶到现场处理，对清退遗留问题的处理要指派专人负责接待并妥善解决。

（3）确保及时清退。代办公司应在规定期限内完成所有租户的清退工作，保证后续拆除工作按序时推进。

（4）确保节约清退。本项目为拆违项目，代办公司应按合同约定做好、做实租户清退工作，不得额外增加清退费用，做到节约清退。

（5）确保文明清退。牢固树立服务意识，不得发生“吃、拿、卡、要”的行为，严禁违反规定谋取不正当利益。

2.房屋拆除要求：

（1）确保专业。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备完成类似拆除工程的业绩。施工单位组建的施工成员一律持证上岗，实行项目经理负责制，项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。

（2）确保安全。在施工全过程中，确保人员、设备、周边的管线以及保留建筑物等的安全，施工单位指定一名项目负责人，全权负责工程拆除事宜。拆除过程严格按照各项安全规范进行拆除，做好各项安全防护措施，加强安全教育和培训，持证上岗，现场设专职安全员，编制《安全施工方案》，杜绝坍塌、起重伤害、物体打击、高处坠落等恶性事故的发生。

（3）确保工期。制定详细的拆除施工方案及总体施工进度计划，并在规定的时间内尽快完成工程全部内容，达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求。

（4）确保环保。确保拆除到位、现场拆除的构件、材料应分类堆放按规定进行处理，所有建筑拆除完毕后，对现场建筑弃渣进行清理外运至渣场倾倒（中心不指定弃渣场地，由施工单位自行考虑，渣场等一切费用由施工单位自行负责解决和承担，严格按照国家法律法规及相关规定进行出渣，因施工单位的原因造成的后果由其自行负责）。

施工单位须按照“创卫创文”要求做好安全文明施工防护措施，工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。

（5）确保质量。所有建构筑物拆除至原室内地坪标高，要求建构筑物及附属设施拆除后须保证整个场地平整。拆除施工过程中，拆除与保留建筑物相邻或连体结构的，采取安全有效的防护和保护性拆除措施，确保保留建筑物结构完好不受损伤。

（6）中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致投标人雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由投标人负责。

### 二、投标资质条件

1、投标人应具备以下资质条件：

行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

且在人员、设备、资金、服务等方面具有相应的施工能力。（须提供有效的带有二维码标识的建筑业企业资质证书副本复印件、营业执照副本、安全生产许可证副本及拆迁资格证书复印件加盖鲜章）。

2、项目经理资格要求

项目经理应具有建设主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（必须已在投标人单位注册）。

3、其他要求

（1）技术负责人：具有建筑工程专业中级及以上职称。

（2）主要管理人员：

持有效证件的施工员1人，安全员1人，质检员1人，造价员或造价工程师1人，所有人员应为本单位人员。

（3）企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书。

4、本项目接受联合体投标，联合体投标应满足下列要求：

（1）必须满足上述投标资格条件，并在人员、设备、资金、服务等方面具有相应能力；牵头单位为施工企业，须签署联合体协议书，明确联合体成员单位及其工作范围；

（2）联合体单位不得超过2家，联合体成员单位均具备独立法人资格。

### 三、投标报价

本项目报价以人民币报价。投标人根据谈判文件的要求自主进行市场询价，进行施工预算，然后确定投标报价，本项目设置总价最高限价和分项最高限价，总价最高限价为2000000.00元，其中分项拆违工程费用最高限价为990000元，租户清退代办费最高限价为352700元。暂列金额（奖励经费）：657300元，投标报价中不得变动此项金额。

### 四、投标有关规定

投标人发生以下条款情况之一者，其谈判文件将被否决投标：

（1）投标人的投标文件的技术条件内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（2）投标人的资质不符合谈判文件要求的内容。

（3）投标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（4）其他谈判文件规定的内容。

### 五、质疑、答疑

投标人对谈判文件中资格条件、技术质量和商务要求等有异议的，应向采购人提出质疑，质疑于2020年  月  日 10 时 00 分前书面提交至892932798@qq.com（邮件主题为本项目名称）。逾期提出异议的，不予受理。

采购人将于2020年  月  日17 时 30 分前将在重庆市政府采购网上发布补遗、答疑文件，各投标人自行下载。

### 六、投标文件

投标人应当按照谈判文件的要求编制投标文件，并对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件按第七篇 “投标文件格式”编制。

（二）投标文件的装订、份数和签署

1、装订：投标文件装订成册。

2、份数：投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，副本与正本应当一致，若不一致以正本为准，在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。

3、签署：本项目投标文件逐页加盖投标人鲜章。投标文件中，规定格式的文件应当按要求签字和盖章。若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人鲜章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件拒绝接受。

5、如果未按上述规定进行装订、制作、签署的，投标文件无效。

（三）投标文件的密封、标记和递交

1、投标文件装入投标文件袋中，同时在密封袋的封面上注明项目名称、投标人名称、“不准提前启封”字样，封口处密封并加盖投标人鲜章。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，投标文件不予受理。

3、超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。

4、投标文件一经收取不予退还。

### 七、开标程序

开标会议采购代理机构主持，开标应当按下列程序进行：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知规定检查投标文件的密封情况；

（5）开标拆封投标文件，送评标室进行资质审查和符合性审查（投标文件中的初始报价不唱标）；

（6）经过资质审查和符合性审查合格的投标人法定代表人或授权代理人在开标现场填写《最终承诺总报价表》进行报价；

（7）《最终承诺总报价表》报价完毕后，对《最终承诺总报价表》进行公开唱标，公布投标人名称、最终承诺总报价及其他内容，并记录在案；

（8）采购方代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）所有《最终承诺报价表》和唱标记录送评标室评审，产生评标结论，推荐中标候选人。

（10）宣布评标结果，开标会结束。

### 八、谈判小组（评标委员会的组成）

1、评标委员会构成：3人。

2、评标专家确定方式：按有关规定依法组建。

### 九、重新采购和不再采购

1、重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，竞标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

2、二次采购和不再采购

重新采购后竞标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

### 十、终止采购

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

3、在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价符合要求的投标人不足3家的。

### 十一、中标原则

最低价中标的原则。中标人因不可抗力原因而不能履行合同的，第二中标候选人的报价与第一中标人报价差额在5%（5%含）以内，可顺延为中标人，以此类推到第三中标候选人。否则，将重新组织采购。

### 十二、签订合同

1、采购人与中标人应当在成交通知书发出之日起3日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购内容、服务要求和质量等事项签订采购合同。

2、谈判文件、中标人响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人不得向中标人提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件的合同文本以及采购内容、采购金额、采购数量、技术和服务要求和质量等实质性内容的协议。

### 十三、保证金不予退还的情形

根据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条之规定，有下列情形之一的，保证金不予退还。

（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，中标不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

### 十四、其他

1、低价风险适当担保金：若中标价低于最高限价的85%时，保证金额为招标工程项目中标价与最高限价差额的2倍。低价风险适当担保金应当在中标单位与采购人签订合同之前，由中标人从基本账户转入采购人指定账户。中标人在因价格过低无法完成项目的，采购人可以不退还低价风险适当担保金；中标人完成项目且工程竣工验收合格后10日内无息一次性退还低价风险适当担保金。

2、本项目招标代理费，以中标金额为基数，参照计价格〔2002〕1980号文的标准计算，由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构缴纳。

注：招标代理费包含在本次投标报价中，但不单列。

3、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

第三篇  商务要求

### 一、工程项目要求：

（一）完工时间：中标单位的工期从进场施工之日起计，租户清退与房屋拆除同步进行，合理分布，多点拆除，确保自进场到清理撤场、验收移交为止70日历天内完成。

（二）项目实施地点：重庆市渝中区两路口大田湾体育场及周边区域。

（三）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（四）业绩要求：2015年4月1日（以签订合同时间为准）至今具有1个已完成的清退户数不低于70户的租户清退代办服务业绩。

注：投标人需提供合同复印件，合同必须清晰显示完整的清退户数及主要信息。若合同无法体现业绩规模、类别特征的，应提供业主证明。否则视为无效业绩不予认定，由评标委员会作否决投标处理。

### 二、工程验收：

1.采购人按照谈判文件、中标人的投标文件及合同签订的内容进行验收。

（1）租户清退采取清退一户向采购人移交一户的方式，中标人应通知采购人对清退现场进行验收，验收后方能进行旧房拆除；采购人将严格按照谈判文件、中标人的投标文件及合同签订的内容对房屋拆除进行验收，对不符合标准的情况，采购人有权拒绝验收。

（2）中标人提供的所有设备或材料的质量均必须符合国家和相关行业标准。验收存在的工程质量问题及其它问题中标人必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工日期。

2.施工过程中中标人应派遣有丰富经验和相应能力的工程师按照国家和相关行业标准进行施工、检查、验收。

3.施工过程中因中标人操作不当所导致的直接损失或对原成品、其他附属设施造成的损失由中标人承担全部赔偿责任。

4.施工完毕后，由中标人按规定程序和相关要求申报验收，采购人按国家相关标准、程序、谈判文件、投标人的投标文件和采购合同进行验收，验收合格后双方签字认可。

### 三、付款方式

（1）自合同签订后，支付中标总价的15%；

（2）房屋清退占总清退户数的80%后，支付相应的奖励经费至中标总价的25%；

（3）完成全部清退工作后，支付中标总价的20%；

（4）房屋全部拆除并清运完成后，支付中标总价的20%；

（5）后期中心结合项目审计、验收、后期工作等实际情况分期向承包方支付剩余费用。

### 四、结算方式：

（1）清退费用：基于清退户数为暂定数量，该项目清退费用采用按实结算方式进行结算，最终结算金额以合同约定的实际清退户数乘以中标人投标的清退费用单价进行结算；

（2）拆违工程费用：中标人须完成招标文件所要求的所有拆除工作，在该前提下此项费用实行总价包干，合同履行期间不论发生工、料、机的价格浮动或(和)政策性变化，费用均不作增加。

（3）奖励经费：中标人的奖励费用包含在招标总价中，不额外增加费用。按照合同约定的总清退户数在签约期内完成进度比例给予奖励费。签约期内未完成总清退户数的80%的，不给予奖励；超过80%后，按约定原则结算（详见附表：工程量清单项目预算报价表）。

### 五、合同的签订

中标人应持《中标通知书》，在成交通知书发出之日起3日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购内容、服务要求和质量等事项签订采购合同。合同一式陆份，采购人和中标单位各三份。

### 六、履约保证金

履约担保金额：100000元。

提交时间：自通知领取中标通知书之日起，5个工作日内提交足额履约保证金。如未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

返还时间：本次招标范围内的所有工程内容完成并经竣工验收合格之后10个工作日内无息退还。

### 七、中标人的奖励

中标人的奖励费用包含在招标总价中，不额外增加费用。按照合同约定的总清退户数在签约期内完成进度比例给予奖励费。签约期内未完成总清退户数的80%的，不给予奖励；达到80%后，按照实际清退户数给予2100元/户的基本奖励，每超过一个百分点，再给予21000元奖励。

### 八、其他未尽事宜，采购方和中标方双方协商解决。

# 第四篇   评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合 “投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合标竞争性谈判文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的装订符合第一篇的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在竞争性谈判文件的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性谈判文件规定的格式。 |
| 2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产条件 | 具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书等 |
|  |  |  | 资质 等级 | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  | 附加合格条件 | 项目经理资格 | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  |  | 其他 要求 | 符合竞争性谈判文件的规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合竞争性谈判文件的规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第六篇“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有采购人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五篇“工程量清单”给出的范围及数量。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第三篇“ 商务要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合谈判文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 4 | 投 标报 价 | 投标总报价 |  | 本次定标采用最低价中标法。即经资质审查和符合性审查合格的投标人，开标现场进行最终承诺总报价，以最终承诺总报价最低的投标人为中标人的原则，但最终承诺总报价不得高于初始总报价。 超过半数的评标委员会成员认为投标人的报价可能低于其成本，应当要求该投标人在指定时间内书面说明并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明，不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |
|  |  | 工程量清单项目预算报价表 |  | 工程量清单项目各分项报价不超过工程量清单控制价。按谈判文件规定的计价规则，清单报价内容齐全，工程量无漏、错项，预算清单报表齐全、各表之间报价数据衔接一致。 |

备注：

（1）本项目采用最低价评标法。在初步评审和详细评审合格的投标人在进行最终承诺的投标报价由低到高的顺序排名。

（2）推荐中标候选人名单

推荐投标文件满足谈判文件全部实质性要求，投标人的最终承诺报价按照由低到高的顺序排出前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。若出现两个及以上相同最低报价的，采购人以现场随机抽取方式决定中标候选人或中标候选人顺序。

# 第五篇  工程量清单

为防止竞争人恶意低价抢标，报价要求：投标人必须根据工程的实际情况，结合自身施工管理水平，市场行情自主报价，对所报价格承担责任。

竞争报价应是谈判文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，投标报价应包括完成采购范围内工程项目的所有费用，包括设计变更费、人工费、材料费、机械费、超远距费、过路过桥费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、高温补贴费、安全文明施工费、各种材料运输费及转运费、各种保险费、税金、防疫措施费、政策性文件规定等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

投标报价按照附表格式报价，暂列金额（奖励经费）为不可变动价格。

# 第六篇  专用合同条款

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一.工程情况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）承包范围：

（四）资金来源：

（五）工期要求：

（六）工程质量：

1.承包人将拆除范围内的建筑物全部拆除、建筑垃圾清运。

2.拆除过程中要保证拆除范围外的建筑物（构筑物）、行人及车辆等的人身及财产安全。

3.拆除的整个过程的工程质量、安全、技术要求等严格按本合同所附技术规范书和现行相关法律、法规执行。

（七）合同价款：人民币小写：××××××元，人民币大写:××××××。

二.现场代表及项目经理

（一）监理单位委派工程师

姓名：××××××，职务：工程师××××××

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职责：按照监理合同执行。

（二）发包人派驻的现场代表

姓名：××××××，职务：××××××

职权：协助法定代表人做好工程前期工作；协助监理工程师监督工程施工质量、安全、进度；租户清退采取清退一户向发包人移交一户的方式，严格按照谈判文件、承包人的投标文件及合同签订的内容对房屋清退及拆除进行验收。

（三）项目经理

姓名××××××，职务：项目经理。

三.发包人责任

（一）对项目施工过程、施工质量和施工安全进行全面监督。

（二）按照合同约定工程款支付条款的规定，向承包人支付合同价款。

四.承包人责任

（一）按要求组织施工，保质、保量、按期完成清退及施工任务。

（二）做好清退项目的稳定工作，在清退过程中要切实担负起片区维护稳定的责任，因片区清退工作引发的各类不稳定事件，必须在30分钟内赶到现场处理，对清退遗留问题的处理要指派专人负责接待并妥善解决。

（三）确保节约清退。本项目为拆违项目，承包人应按合同约定做好、做实租户清退工作，不得额外增加清退费用，做到节约清退。

（四）确保文明清退。牢固树立服务意识，不得发生“吃、拿、卡、要”的行为，严禁违反规定谋取不正当利益。

（五）严格按照拆除施工方案进行施工，并按照“创卫创文”要求采取相应的安全、环保等措施。

（六）负责施工现场周边环境及有关单位的协调。

（七）施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向发包人报告，经发包人处置完毕后方可恢复施工。否则，因承包人责任造成的发包人的损失，承包人应负全额赔偿责任。

（八）按发包人要求按时进入项目现场，保证工期的顺利完成。

（九）所有建构筑物拆除至原室内地坪标高，要求建构筑物及附属设施拆除后须保证整个场地平整。

（十）拆除施工过程中，拆除与保留建筑物相邻或连体结构的，采取安全有效的防护和保护性拆除措施，确保保留建筑物结构完好不受损伤。

（十一）指定一名项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向发包人代表通报工程拆除有关情况。

（十二）负责办理住建委、环保等相关单位完善拆除施工手续，负责办理施工占道及运渣涉及的市政、环保、交警、运管等相关部门的手续及费用。

（十三）拆除范围内除属于发包人固定资产的，需按发包人相关要求分类堆放至指定地点，其余可回收残值归承包人处置，固定资产清单由发包人确认为准。

五.工期约定

（一）因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

（二）因不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

（三）项目必须在70天内完工（工期从进场施工之日起计）。逾期竣工违约金按每延迟1天，处理承包人违约金1000.00元，违约金计算办法：1000.00元×延迟天数，最高不超过签约合同价的 5％。

六.工程质量及验收

1.发包人按照谈判文件、承包人的投标文件及合同签订的内容进行验收。

（1）租户清退采取清退一户向发包人移交一户的方式，承包人应通知发包人对清退现场进行验收，验收后方能进行旧房拆除；发包人将严格按照谈判文件、承包人的投标文件及合同签订的内容对房屋拆除进行验收，对不符合标准的情况，发包人有权拒绝验收。

（2）承包人提供的所有设备或材料的质量均必须符合国家和相关行业标准。验收存在的工程质量问题及其它问题承包人必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工日期。

2.施工过程中承包人应派遣有丰富经验和相应能力的工程师按照国家和相关行业标准进行施工、检查、验收。

3.施工过程中因承包人操作不当所导致的直接损失或对原成品、其他附属设施造成的损失由承包人承担全部赔偿责任。

4.施工完毕后，由承包人按规定程序和相关要求申报验收，发包人按国家相关标准、程序、谈判文件、投标人的投标文件和采购合同进行验收，验收合格后双方签字认可。

七.工程价款及结算

（一）本合同价款。

1. 本项目合同价格为        元（大写                   ），合同履行期间不论发生工、料、机的价格浮动或(和)政策性变化，合同价格均不作增加。

2. 工程结算

工程结算原则：本项目采用固定总价合同。

（1）清退费用：基于清退户数为暂定数量，该项目清退费用采用按实结算方式进行结算，最终结算金额以合同约定的实际清退户数乘以承包人投标的清退费用单价进行结算；

（2）拆违工程费用：中标人须完成招标文件所要求的所有拆除工作，在该前提下此项费用实行总价包干，合同履行期间不论发生工、料、机的价格浮动或(和)政策性变化，费用均不作增加。

（3）奖励经费：承包人的奖励费用包含在招标总价中，不额外增加费用。按照合同约定的总清退户数在签约期内完成进度比例给予奖励费。签约期内未完成总清退户数的80%的，不给予奖励；超过80%后，按约定原则结算（详见工程量清单项目预算报价表）。

（二）本合同的付款方式

（1）自合同签订后，支付中标总价的15%；

（2）房屋清退占总清退户数的80%后，支付相应的奖励经费至中标总价的25%；

（3）完成全部清退工作后，支付中标总价的20%；

（4）房屋全部拆除并清运完成后，支付中标总价的20%；

（5）后期发包人结合项目审计、验收、后期工作等实际情况分期向承包方支付剩余费用。

八.保险

（一）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并由承包人支付保险费用。

（二）承包人投保内容由承包人自定，其保费由承包人负责。承包人要为其工人和施工管理人员办理意外伤害保险。

九.材料供应

凡由承包人采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

十.安全施工

（一）承包人应遵守拆除工程安全生产有关管理规定，制定安全生产措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（二）承包人必须设置足够的专职安全员，负责拆除现场安全生产的监督检查工作。

（三）承包人在拆除过程中应做好安全防护工作，施工过程中造成的一切安全责任由承包人承担。

（四）承包人所有机械设备、高空作业、特殊性施工等从业人员须具备相应从业证书，承包人在实施拆除时应严格按国家及地方相关规定执行。

十一.违约责任

因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

十二.合同纠纷处理

（一）本合同在履行期间，发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决的方法。

（二）当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，可向当地人民法院起诉。

十三.履约保证金及低价风险保证金

（一）履约保保证金：承包人向发包人提交履约保证金100000元，作为签订合同的前提条件，工程完工验收合格后退还中标方。

（二）低价风险适当担保金：若中标价低于最高限价的85%时，保证金额为招标工程项目中标价与最高限价差额的2倍；。低价风险适当担保金应当在中标单位与采购人签订合同之前，由承包人从基本账户转入采购人指定账户。承包人在因价格过低无法完成项目的，采购人应当不退还低价风险适当担保金；承包人完成项目且工程竣工验收合格后10日内无息一次性退还低价风险适当担保金。

十四.其他

（一）若合同中未提及的有关项目内容，发包人与承包人可商榷后订立合同。

（二）合同订立时间：2020年×× 月××日。合同订立地点：××××××。本合同双方约定2020年××月××日双方签字后生效。

（三）合同一式陆份，采购人和中标单位各三份。

（四）本合同履行完成后合同自动终止。

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

联系电话：                            联系电话：

2020年×× 月××  日                    2020年×× 月××  日

# 第七篇  投标文件格式

（项目名称）竞争性谈判

投  标  文  件

投标人名称： 　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　   　 　（签字）

年  月  日

目      录

（一）投标函

（二）联合体协议书

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）资格审查资料

（五）书面声明

（六）其他

（七）工程量清单项目预算报价表

（八）附表

### 投 标 函

（采购单位名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥      ）的投标总报价（初始报价），其中，拆违工程费：       元；租户清退代办费：：       元；暂列金额（奖励经费）       元，工期 70 天，按合同约定实施和完成承包工程。工程质量达到 合格标准 ，并且愿意在经过评委对我方投标文件的资质审查和符合性审查合格后，由法定代表人或投标授权代理人现场进行最终承诺报价（总价及分项报价），以最终承诺报价（总价及分项报价）作为中标成交总价。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）   （¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方派驻现场的项目经理为            。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　   （盖单位公章）

法定代表人和其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.        （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本竞争性谈判文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(牵头人名称)承担       ；

（成员名称）承担       ；

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式  叁  份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：      　　　 （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

成员名称： 	(盖单位法人章)

法定代表人（或委托代理人）：       	(签字或盖章)

年 	月 	  日

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证复印件：

| （头像面） | （国徽面） |
| --- | --- |

授权委托书

本人 	（姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托  	  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投标人：              	        （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年   月   日

附：授权代理人身份证复印件

| （头像面） | （国徽面） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，并手持一份现场查验。

### 资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、“三类人员”应附建设行政主管部门颁发的相应等级的有效安全生产考核合格证书等材料的复印件。

2、项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

3、主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同中任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：按第二篇投标人须知要求，提供相应的证书复印件。

### 书面声明

投标项目名称：

致           （采购人）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人的检查验证，符合相关法律法规规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人鲜章）

年   月   日

### 其他

竞争性谈判文件要求的其他资料。

### 工程量清单项目预算报价表

| 序号 | 费用类别 |  | 工程量（户、㎡） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租户清退 |  | 113 |  |  | 以实际户数据实结算 |
| 2 | 拆违工程费用 | 板房拆除 |  | / |  | 拆违工程费用此项最高限价为99万元 |
|  |  | 搭棚拆除 |  | / |  |  |
|  |  | 施工围挡 |  | / |  |  |
| 3 | 暂列金额（奖励经费） |  | 113 | / | 657300 | 此项金额固定，投标报价中不可调整，在签约期内清退完成超过总户数80%的，按照实际清退户数给予2100元/户的基本奖励，每超过一个百分点，再给予21000元奖励。 |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

# 第八篇 附表

| 最终承诺总报价表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： |
|  | 小写： 元 （其中：拆违工程费： 元；租户清退代办费： 元。暂列金额（奖励经费） 元） |
| 项目经理 |  |
| 工期 |  |
| 其他优惠说明 |  |
| 投标单位名称： （盖单位章）。 |  |
| 法定代表人或委托代理人签字： （签字） |  |
|  | 年 月 日 |

备注：此表不随投标文件一起递交，投标人可提前准备多份空白表格并盖章。投标人在谈判结束以后按谈判小组的要求填写并在谈判委员会规定时间内提交。