政府采购竞争性

磋商文件

采购计划编号：20B00035

项  目 名 称：重庆市运动技术学院长寿湖水上训练基地建设完善项目

采购人：重庆市运动技术学院

采购代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司

二〇二〇年五月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、磋商保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

九、疫情防控期间重庆市公共资源交易中心现场要求	- 7 -

十、监督电话、邮箱	- 7 -

第二篇  项目技术需求	- 8 -

一、项目一览表	- 8 -

二、采购项目要求	- 8 -

三、 工程量清单	- 9 -

第三篇  采购商务需求	- 10 -

一、工期要求、地点及验收方式	- 10 -

二、质量保证及售后服务	- 10 -

四、结算原则	- 12 -

五、项目的管理措施	- 13 -

六、质量保证及售后服务	- 13 -

七、履约保证金	- 13 -

八、付款方式	- 14 -

九、知识产权	- 14 -

十、其他	- 14 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 15 -

一、磋商程序及方法	- 15 -

二、评审标准	- 17 -

三、无效响应	- 18 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、磋商费用	- 20 -

二、竞争性磋商文件	- 20 -

三、磋商要求	- 20 -

四、成交供应商的确认和变更	- 21 -

五、成交通知	- 22 -

六、关于质疑和投诉	- 22 -

七、采购代理服务费	- 23 -

八、交易服务费	- 24 -

九、签订合同	- 24 -

十、政府采购信用融资	- 24 -

第六篇  政府采购合同	- 25 -

第七篇  响应文件编制要求	- 45 -

一、经济部分	- 46 -

二、服务部分	- 48 -

三、商务部分	- 50 -

四、资格条件及其他	- 52 -

五、其他应提供的资料	- 57 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆渝强工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市运动技术学院（以下简称：采购人）委托，对重庆市运动技术学院长寿湖水上训练基地建设完善项目项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 合同包号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 磋商保证金 （元） | 成交数量 （名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市运动技术学院长寿湖水上训练基地建设完善项目 | 2630000 | 50000 | 1 |

### 二、资金来源

财政资金，资金预算2630000 元。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人具备建设行政管理部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。（提供资质证书复印件，原件备查）。

2、投标人具备建设行政管理部门核发的安全生产许可证并年检合格（提供证书复印件，原件备查）。

### 四、磋商有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。 咨询电话023-63782227。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载或到采购代理机构领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2020年5月13日-2020年5月18日17:00（节假日不休）

2.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

本项目采用汇款购买方式，在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买，并将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至324139206@qq.com。

户  名：重庆渝强工程项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行重庆巴南支行大江分理处

帐    号： 50001110041052501438

3.在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼）

（五）响应文件递交截止时间：2020年5月22日北京时间10:00

（六）磋商开始时间：2020年 5月22日北京时间10:00

### 五、磋商保证金

（一）投标保证金递交

1.供应商应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023- 63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.供应商应足额缴纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、采购邀请书竞争性磋商内容），并由供应商从其银行基本账户汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

投标保证金账户：

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| 01 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 建设银行:50050100414100000286006904 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 招商银行:123904808710306050859 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 农业银行:6228400477033606267 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 交通银行重庆东和春天支行（行号：301653000746） |
|  |  | 账 号 | 交通银行:500124026018000016986011325 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 光大银行:39410188000747323030553 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 中信银行:3111230002473578114 |

3.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标成交供应商的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标成交供应商的保证金，在中标人成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市运动技术学院

联系人：蒋老师

电  话：13647662805

地  址： 渝中区体育路22号

（二）采购代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司

联系人：傅老师

电话：023-67721308/13320280522

地  址：重庆两江新区金开大道68号10-6

### 九、疫情防控期间重庆市公共资源交易中心现场要求

详见重庆市公共资源交易网https://www.cqggzy.com

《重庆市公共资源交易中心关于有序恢复招标采购项目现场交易活动的公告》（https://www.cqggzy.com/tzgg/001001/20200305/3f6f11c0-4198-4720-bef0-a3370b450540.html）无论投标人下载与否，均视为已知晓所有内容。

### 十、监督电话、邮箱

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话为023-61665134；市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话为023-61665193；市体育局基建维修和政府采购项目业务监督邮箱为cqtyjjcc@163.com；市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱为cqtyjjw@163.com。

## 第二篇  项目技术需求

### 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- |
| 重庆市运动技术学院长寿湖水上训练基地建设完善项目 | 1项 |

### 项目概况：重庆市水上训练基地位于重庆市长寿区长寿湖西岸C-94地块，东邻亲水步道，西邻沿湖路，北止湖滨公园。建设用地面积22270.5㎡（约合33.4亩），总建筑面积4263.68 ㎡。

### 此次基地绿化及景观完善改造内容：大门门牌石、膜结构、广场形象雕塑、定制景观灯柱、导视系统、景观小品（水上运动造型5组）、爱莲池景观区等。

### 二、采购项目要求

（一）项目经理要求：

供应商拟派本项目的项目经理须具备有效的市政工程贰级或以上注册建造师职业资格(提供注册证书复印件加盖供应商公章，安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章，在投标单位缴纳2019年12月-2020年2月的社保缴纳证明材料复印件加盖供应商公章。）

- 管理人员要求：

供应商拟派本项目管理人员必须包含施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人、预算员或造价工程师1人、绿化工1人、资料员1人（提供上岗证书复印件加盖供应商公章，绿化工提供职业技能证书以及在国家人力资源和社会保障部网站证书查询页面截图复印件加盖供应商公章,在投标单位缴纳2019年12月-2020年2月的社保缴纳证明材料复印件加盖供应商公章。）

- 深化设计要求

供应商中标后须聘请专业的设计单位对现有方案（详见工程量清单中所示的图例，图例仅供参考）进行深化设计及艺术创作并出具最终施工图纸及方案，经业主单位评审确定后，再完成现场施工并安装到位；施工过程中须恢复因本次施工工作面造成的现有景观、绿化的破坏，并适应完善改造后的整体风格，形成良好的视觉效果。供应商提供的材质、工艺等的品质不得低于采购人在工程量清单中的要求，否则采购人有权终止合同，对不符合要求的部分不予结算。

对设计单位的要求：1、设计负责人应具有相关专业副高级及以上职称，另外须配备2名设计人员具有相关专业中级及以上职称（设计单位的资料投标时不需提供，进行深化设计前供应商应向采购人提供与设计单位签订的合同原件1份，以及设计单位的营业执照复印件、相关人员证件复印件）。

备注：1、项目经理及管理人员一经确定不能随意更换，因中标供应商自身原因需要更换项目经理及管理人员必须经采购人书面同意后才能更换，在未取得采购人书面同意的情况下，中标供应商不得随意更换本项目的项目经理及管理人员。

2、为能更好的提供服务，中标供应商拟派本项目的项目经理及管理人员在合同实施期间必须每天驻守项目现场。

3、市外建筑施工企业参与本项目投标的，须按渝建发【2016】22号文规定执行。重庆市市外建筑施工企业须向市城乡建委进行入渝信息报送。[须提供已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”企业信息的网上截图（截图的内容至少包含网页的表头及主要信息）复印件加盖投标单位鲜章]

### 工程量清单

工程量清单资料详见公告附件。

## 第三篇  采购商务需求

### 一、工期要求、地点及验收方式

（一）工期要求：合同签订后，以监理公司下达开工令确定的开工之日起90个日历日内完成工程施工并通过采购人验收。

（二）施工地点：重庆市长寿区长寿湖西岸C-94地块。

（三）验收要求：由采购人委托第三方单位验收，成交供应商予以协助。

### 二、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：竣工验收合格之日起1年。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到采购人出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

三、报价要求

1、计价方式：本项目施工部分实行工程量清单计价。谈判报价须为人民币报价，计价方式采用固定单价合同。

2、谈判报价范围：各供应商对采购人提供的工程量清单、施工图纸和现场情况进行报价。供应商应自行联系现场踏勘（无论供应商是否踏勘现场，均视为供应商已踏勘现场），现场踏勘过程中，供应商应对施工图纸、工程量清单与现场进行核对，若有不一致的情况，供应商应综合考虑将此部分计入谈判报价中，合同签订后合同金额不作调整，供应商必须完成采购文件、工程量清单、施工图纸以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。

3、报价原则：本采购工程由供应商以采购文件、合同条件、本次采购范围的施工图纸、国家技术和经济规范及标准、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市装配式建筑工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。谈判报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

4、供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，其响应文件将被否决。供应商须按采购人提供的工程量清单填报价格，不得随意更改工程量清单内的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量（措施项目清单除外），否则作未响应商务部分需求。

5、如发现工程量清单中的工程项目、数量与图纸中量不一致，应以工程量清单中列出的项目和数量为准。

6、报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则作未响应招标文件要求。

7、在合同实施期间，供应商填写的单价不予调整。

8、安全文明施工费：

8.1根据《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费四部分组成。

8.2本工程安全文明施工费由采购人根据“《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）”的标准划分取费等级计取，安全文明施工费为暂定金额，工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对采购文件不作实质性响应，其响应文件为无效响应。

9、人工费由供应商参照于2019年第三季度《重庆工程造价信息》长寿区人工信息价并结合市场行情及自身实力进行自主报价，由各供应商结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中。项目实施期人工费不予调整。

10、措施项目费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

10.1施工组织措施项目清单：供应商结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费用一概不作调整。

10.2施工技术措施项目清单：技术措施清单中以“项”计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身的施工组织设计，以“项”为单位按总价自行报价，一旦成交，不作调整（政府另有规定除外）；技术措施清单中以清单列项（项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位）的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单按单价进行报价，同时不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对采购文件不作实质性响应。成交后不论何种因素影响，其相应的综合单价不作调整。工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

11、税金：按规定费率进行计算，为不可竞争费用，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）要求执行。

12、规费：由供应商按国家及重庆市有关规定报价，包含在所报的总价内。

13、本项目深化设计费（艺术创作费用）20万元，为不可竞争费用，投标人按此金额填报。

### 四、结算原则

1、结算总价=实际完成签证工程量×成交的综合单价+安全文明施工费+税金+增减（变更）工程结算

成交的综合单价=该子项首次报价的综合单价*（成交总价/初始总标价）

2、 设计变更及调整：所有变更项目必须经发包单位签章后方可实施。变更项目结算按以下原则进行：

已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该工程量清单的单价；

已标价的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似工程量清单的单价；

已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市装配式建筑工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件的规定进行组价，组价后按成交总价与最高限价的下浮比例同比例下浮并经审计认定后作为结算综合单价。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整：

A.报价中有的材料价格则按成交价格进行结算。

B.报价中没有的材料,由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按核定价格进行结算；如《重庆工程造价信息》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价信息》信息价的算术平均值。

C.人工工日单价按谈判报价中的人工工日单价执行 ，谈判报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的人工指导价的算术平均值执行。

### 五、项目的管理措施

（一）质量管理措施

1.明确工程所签定的工程质量要求，根据质量要求制定质量目标，配备高素质专业质量管理人员，编制工程质量控制计划。

2.根据施工特征和要求，编制详尽的质量控制措施方案，确保项目达到合格工程。

（二）技术管理措施

本项目的技术管理措施由技术负责人制定。

（三）环境影响管理

开挖、回填、地面恢复等现场作业须控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，清理时，适量洒水减少扬尘。

### 六、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1. 自验收合格之日起1年，质保期内出现任何质量问题将由中标人免费维修，并在2日内处理完成。

2.根据现有场地进行改造完善，经常检查，及时维修，发现问题及时处理消除隐患。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1现场响应

采购人遇到场地使用问题，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员到达现场进行处理。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### 七、履约保证金

1.在成交通知书发出后3个工作日内中标人向采购人一次性缴纳中标总金额10%的履约保证金（以转账或者金融机构、担保机构出具的保函）；

2.履约保证金的退还：工程结算审计完成后30个日历日内退还（不计利息）。

### 八、付款方式

1.本工程不支付预付款。工程开工后第二个月底起，每月底根据监理单位、全过程造价控制单位审核、并经建设单位确认上月施工产值的60%作为进度款支付至施工单位。

2.工程交工验收合格后，拨付至整个施工产值80%的工程进度款给施工单位。

3.经采购人委托的结算审计单位审核确认后，一次性扣除全部进度款后，支付至审计结算金额的97%，余3%作为质量保证金。

4.工程质保期1年，质量保证期满后无质量问题，成交供应商向采购人书面申请，采购人向成交人支付质保金(无息)。

5.施工单位要做好材料供应商及农民工工资支付，甲方严格按照合同约定付款，涉及到施工单位支付已全部包含在进度款中。

6.深化设计费

深化设计费金额：以中标人与设计单位签订的合同金额为准（合同金额不得超过20万元）。

支付方式：中标人委托设计单位对现有方案（详见工程量清单中所示的图例）进行深化设计并出具最终施工图纸及方案，经业主单位评审确定后，可支付深化设计费的80%，剩余20%于全部工程完工后支付。

### 九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 十、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018年或2019年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照磋商文件的规定提交投标保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（40%） | 40 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分（40%） | 40 | 1.施工方案与技术措施，根据方案可行性、科学性、合理性进行评审，优得8分，良得5分，一般得2分，差或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 2.项目质量管理措施，根据方案可行性、科学性、合理性进行评审，优得8分，良得5分，一般得2分，差或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.项目安全管理措施，根据方案可行性、科学性、合理性进行评审，优得8分，良得5分，一般得2分，差或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4.项目环境保护管理措施，根据方案可行性、科学性、针对性进行评审，优得8分，良得5分，一般得2分，差或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 5.工程进度计划与措施，根据方案可行性、科学性、合理性进行评审，优得8分，良得5分，一般得2分，差或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 10分 | 投标人2017年1月1日至今，具备景观类施工业绩，每有1个得2分，最多得10分。 | 附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件。（提供原件的彩色扫描件，复印件无效，原件备查。） |
|  |  | 4分 | 投标人具有AA级企业信用评级的，得2分； 投标人具有AAA级企业信用评级的，得4分。 | 附证书复印件。（提供原件的彩色扫描件，复印件无效，原件备查。） |
|  |  | 6分 | 投标人具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每1个得2分，最多得6分。 | 附证书复印件。（提供原件的彩色扫描件，复印件无效，原件备查。） |

政策性加分的相关说明：

关于小微企业报价扣除比例说明

1.关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.具体报价扣除比例说明：

3.1供应商为非联合体参与磋商的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录，并须逐页由法定代表人或其授权委托人签字，逐页加盖供应商单位公章。

2.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，采购代理机构按本竞争性磋商文件中的约定向成交供应商收取采购代理服务费。采购代理服务费的收取标准按以下规定的标准执行。成交供应商应到采购代理机构缴纳采购代理服务费:

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：
    100万元×1.0％＝1万元
   （500－100）万元×0.7％＝2.8万元
   （1000－500）万元×0.55％＝2.75万元
   （5000－1000）万元×0.35％＝14万元
   （6000－5000）万元×0.2％＝2万元
    合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

开户名称：重庆渝强工程项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行重庆巴南支行大江分理处

帐    号： 50001110041052501438

### 八、交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：成交供应商为微型企业的免收交易服务费，微型企业的认定标准详见“第四篇”。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同

（样本）

第一节  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

一、工程概况

1.工程名称：                                 。

2.工程地点：                                 。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：         。

5.工程内容：                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                  。

二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理公司发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为（暂定合同金额）：

人民币（大写          ）(¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写    ）(¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写  /   ）(¥   /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写  /    ）(¥/    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写            ）(¥               元)。

2.合同价格形式：                 。

五、项目经理

承包人项目经理：（详专用合同条款）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及其附件；

（4）竞争性磋商报价函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自盖章签字后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)                        承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                            传真：        

电子信箱：

开户银行：

账号：

第二节  通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用合同条款。

第三节 	专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： /。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：/；

通信地址：              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所需的办公、临时住宿、材料转运、加工所需场地由施工单位自行负责解决，并承担相应费用，费用已包含在磋商报价中。

1.1.3.9 永久占地包括：设计施工图范围内的全部内容。

1.1.3.10 临时占地包括：如本工程需临时占地，由承包人自行解决并承担相应费用。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：重庆市建设工程相关现行规章制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按通用条款执行；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及其附件；

（4）竞争性磋商报价函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）方案；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件。

1.6 方案和承包人文件

1.6.1 方案的提供

发包人向承包人提供方案的期限：工程开工前10天提供正式方案；

发包人向承包人提供方案的数量：向承包人提供方案壹套。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除通用条款要求的外，还包括施工组织设计和进度计划文件、各种专项施工方案（含电子文档）等，具体以发包人、监理人或其他相关管理部门的要求为准。

承包人提供的文件的期限为：设计交底后10日内。

承包人提供的文件的数量为：4套文件。

承包人提供的文件的形式为：以发包人要求为准。

发包人审批承包人文件的期限：以发包人审批回复时间为准。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合同签订生效后七日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：                   ；

承包人指定的接收人为：                   。

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：                   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责施工区域内的出入管理，发包人、监理人及其他协作单位有权出入。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按照通用条款约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以承包人进场的现状为准，施工需要的场内道路和交通设施由承包人负责修建并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，费用已计入磋商报价。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：     ；

发包人对发包人派驻的项目负责人的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审核；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人通知进场施工之日为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人自行到施工现场踏勘，以通知进场时实际现状为准。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人指定水电接口，由承包人自行接至施工现场，承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。在施工期间，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工用电未接入到位时、施工期间电网停电等因素造成的用电影响；自行准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施等因素。不因停水停电顺延工期。施工用水、用电承包人应安装相应计量表，每月按约定时间向发包人指定的现场人员抄取读数，并缴纳相关费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人配合发包人及时办理相关施工许可手续。

（5）水准点与座标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

（6）图纸会审和设计交底时间：进场后一周内完成完成全部图纸会审及设计交底。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责并承担费用，若有永久搬迁需要，由发包人另行委托。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：达到重庆市城建档案馆档案专项验收标准的全套工程资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图4套（含相应的电子文档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工结算。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

按照图纸（不含开工后设计变更图纸）及清单中约定的工程内容完成现场施工，所有费用均已包含在合同价中。

- 承包人应履行的其他义务：

a 承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；

b 承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工 围堵发包人等的，发包人有权解除合同；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金1000元/人.次.日。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约1万元。由发包人直接从履约保证金中扣除。如因擅自变更项目经理导致工期延误或工程事故或工程质量不合格的，应一并承担相应违约责任。因项目经理不能履行管理责任，经发包人要求或同意更换项目经理的，每更换一人次，承包人仍应向发包人支付违约金1万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自接到书面通知3天后开始计算，每延误一天支付违约金1000元，由发包人直接从应付工程款或履约保证金中扣除。拒绝更换项目经理超期10天的或因拒绝更换项目经理导致发包人重大损失的，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

3.2.5安全员

姓    名：       ；

身份证号：      ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：         ；

承包人对安全员的授权范围如下：代表承包人专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

关于安全员每月在施工现场的时间要求：施工时，安全员必须在现场组织、检查和督促施工安全。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人进场前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员、造价员或造价工程师）的违约责任：自接到书面通知3天后开始计算，每延误一天支付违约金300元。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员，导致工期延误或工程事故或工程质量不合格的，应一并承担相应违约责任；无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员超期10天的或因拒绝撤换主要施工管理人员导致发包人重大损失的，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员提出书面请求并经发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员、造价员或造价工程师）的违约责任：因承包人原因，发包人书面通知承包人更换主要施工管理人员，如承包人拒绝更换，擅自调整技术负责人、施工负责人，承担违约金5000元/人.次，违约金累计计算。

承包人主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员、造价员造价工程师）擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金500元/人.次.日 ，违约金累计计算。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包、转包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人进场之日至移交给发包人或发包人指定的第三人之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约保证金：中标金额的10%

（2）提交方式：转账或者金融机构、担保机构出具的保函。

（3）在成交通知书发出后3个工作日内中标人向采购人一次性缴纳中标总金额10%的履约保证金；

（4）履约保证金的退还：工程结算审计完成后30个日历日内退还（不计利息）。

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同规定执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同规定执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的签发需经发包人同意；工程计量与支付、工程设计变更、工程价款调整、工程签证以及施工组织设计和专项施工方案中涉及影响造价的内容均需发包人同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由发包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（以甲方签订的监理合同确定的人员为准）；

关于监理人的其他约定：按监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- ；

- ；

- 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查（承包人至少应提前1天通知监理人进行工程隐蔽部位的检查）。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家相关法律法规和地方相关规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。所需费用由承包人负担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按本合同工程款支付方式执行。

6.1.7安全文明施工费用施工单位需要报使用计划，使用记录予监理、甲方审核，甲方按现场实际使用支付（不超过合同约定安全文明施工费总额）

6.3环境保护

A、承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

B、承包人需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家和地方相关规定，并自行承担其费用。

C、承包人对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

D、承包人环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和地方相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

E、承包人施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的必须按规定达到。

F、承包人施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。

G、承包人保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

H、承包人做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

I、承包人按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

J、承包人禁止使用国一及以下标准的非道路移动机械；使用国二及以上非道路移动机械的，其大气污染物排放必须达到相关标准规定的排放要求；非道路移动机械禁止使用渣油、重油；若发现以上情况，发包人将对承包人处以10000元/次.辆的违约金，违约金累计计算。

K、施工中涉及水、电、气、通讯等管线的迁改和保护工作，由承包人负责协调主管部门制定实施方案，报发包人审定后实施。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：设计交底后10日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的施工组织设计后14天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。施工单位应在开工前报送施工总进度计划，每月报送月进度计划。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前5日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因不能按时开工或停工，发包人不负责赔偿承包人延期开工或停工损失费，但工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：500元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的10％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件:

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2.承包人采购材料与工程设备

（1）本工程所需材料除明确发包人供应的外均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。

（2）承包人采购成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有有效标志。

（3）采购的材料到货后，要求附有有效的产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用。

（4）使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。

（5）经发包人及现场监理发现，承包人使用与认质后指定材料不一致的材料的、或者使用无有效的产品合格证、质保单及有关检测报告的材料的，发包人对承包人处以5000元/次的违约金，违约金累计计算，并将所使用材料清理出场，返工处理。

(6)材料与设备中按照国家相关规范要求，对需要复检的材料，施工单位必须在监理见证下取样送检，费用已包含于施工合同内。

（7）涉及到图纸或方案上表述不清楚部分施工单位要及时提出，报委托设计单位确定，确保符合国家规范要求施工。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

8.9工程质量

8.9.1  工程质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.1.2 试验人员

施工现场需要配置的试验人员：施工单位自行配备要求所需的人员。

9.2 试验费用

本项目施工期间所有的试验与检测费用由施工单位自行承担。

9.3 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、增加工程等必须经业主书面审批同意后实施。未经业主签字盖章的设计项目及增加工程不纳入工程变更及结算，施工方自行承担经济损失。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 详本合同条款“第14.3：结算原则”。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人收到建议7个日历天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人收到建议7个日历天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按工程量清单相关规范及发包人工程量清单及其编制说明执行。发包人给出的暂列金额项目发包人有权全部使用、部分使用或完全不用；如需实施，须经过发包人确认，结算原则参照本磋商文件结算条款执行，费用须经过发包人及结算审核单位审核。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本合同另有约定外，由承包人承担磋商文件及合同明示、暗示的所有风险。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及补充项目清单明确的计量规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按照通用条款执行，但必须经发包人书面签字确认。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1.本工程不支付预付款。工程开工后第二个月底起，每月底根据监理单位、全过程造价控制单位审核、并经发包人确认上月施工产值的60%作为进度款支付至施工单位承包人。

2.工程交工验收合格后，拨付至整个施工产值80%的工程进度款给承包人。

3.经发包人委托的结算审计单位审核确认后，一次性扣除全部进度款后，支付至审计结算金额的97%，余3%作为质量保证金。

4.工程质保期1年，质量保证期满后无质量问题，承包人向发包人书面申请，发包人向承包人支付质保金(无息)。

5.承包人要做好材料供应商及农民工工资支付，甲方严格按照合同约定付款，涉及到施工单位支付已全部包含在进度款中。

6.深化设计费：

深化设计费金额：以承包人与设计单位签订的合同金额为准（合同金额不得超过20万元）。

支付方式：承包人委托设计单位对现有方案（详见工程量清单中所示的图例）进行深化设计并出具最终施工图纸及方案，经发包人评审确定后，可支付深化设计费的80%，剩余20%于全部工程完工后支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工资料内容：按《城市建设档案管理规定》(建设部90号令)和《重庆市城乡建设档案管理办法》的要求执行。竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图四套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须达到重庆市城建档案馆档案专项验收标准，以上所有费用由承包人承担。

13.2.3发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.4实际竣工日期：竣工验收合格之日。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日或发包人要求接受之日。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担由此造成发包人的所有损失。

14 竣工结算

14.3结算原则：

1、结算总价=实际完成签证工程量×成交的综合单价+安全文明施工费+税金+增减（变更）工程结算

成交的综合单价=该子项首次报价的综合单价*（成交总价/初始总标价）

2、 设计变更及调整：所有变更项目必须经发包单位签章后方可实施。变更项目结算按以下原则进行：

已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该工程量清单的单价；

已标价的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似工程量清单的单价；

已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市装配式建筑工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件的规定进行组价，组价后按成交总价与最高限价的下浮比例同比例下浮并经审计认定后作为结算综合单价。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整：

A.报价中有的材料价格则按成交价格进行结算。

B.报价中没有的材料,由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按核定价格进行结算；如《重庆工程造价信息》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价信息》信息价的算术平均值。

C.人工工日单价按谈判报价中的人工工日单价执行 ，谈判报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的人工指导价的算术平均值执行。

3、其他约定：竣工审计及审计费

在工程竣工验收合格并备案后，由承包人报符合规范、符合要求的竣工结算报告和结算资料予发包人，经发包人初审并符合要求后，报结算审计单位。工程结算价款以结算审计单位的审计结论为准。审减金额超过送审金额20%的，本次结算送审产生的审减效益费由承包人承担，相关费用从工程结算价款中予以扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交伍份最终结算申请单，附承包人、监理人、结算审核单位、发包人认可的最终结算资料和相关证明材料。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期满后45天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提供最终结算清单及完整的证明材料后30个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后15个工作日。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：

（1）按照工程结算金额 3% 的计算质量保证金；

15.3.2 质量保证金的扣留

（1）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见工程质量保修书。

16. 违约

16.1 发包人、发包人违约

16.1.1 发包人、发包人违约的责任

发包人、发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人、发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因不能按时开工或停工，发包人不负责赔偿承包人延期开工或停工损失费，但工期可顺延。

（2）因发包人、发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担责任。

16.1.2 因发包人、发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人、发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人、发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在本工程的施工过程中，不得以任何理由拖欠工人工资，如有类似情况发生，经核实后发包人有权从工程进度款中扣除，直接支付给工人，另向承包人收取支付工资总额的5%的违约金。

（2）承包人必须在竣工验收合格10日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则发包人由此造成的结算和支付延误由承包人负责。

（3）资料的完善与管理：变更与洽商应该在实施前不少于一周提出并附技术经济指标，完善相关手续后方可实施。若系发包人、监理现场确认或紧急情况下处理的，承包人应在3日内完善相关手续；未在规定时间内完善手续的，视为未发生。现场收方须由发包人、合同预算部人员、监理签字认可，并在3日内完善签证手续。

（4）承包人如因质量、进度达不到合同要求，经发包人及监理书面警告两次后仍无成效时，发包人有权单方面解除施工承发包合同而不承担任何责任，承包人在接到退场通知书后3日内必须无条件退场，并在10日内向监理及发包人移交前期技术资料，资料移交完毕后30日内办理工程结算，待工程竣工验收合格、完成决算审计、履行完质量缺陷责任期后30日内一次性支付给承包人（不计息）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款第16.2.3项、第16.2.4项和第16.2.5项的约定进行处理，发包人没收履约保证金外，承包人还应当承担发包人由此产生的损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按照通用条款的约定。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按照法律规定参保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 有管辖权的 人民法院起诉。

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：实施时间及实施地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供2018年或2019度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（非此类企业可以不提供）

（二）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

根据工程量清单报价

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应：施工时间及施工地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

项目号：                                项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- 提供2018年或2019年度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

磋商项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

- 1、中小微企业声明函

- 1.1、供应商认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

- 1.2、若供应商提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业    （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

（1）除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

（2）农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

（3）小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

（4）若成交供应商为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，成交供应商供应的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

- 2、监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 3、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）