- 政府采购

- 比 选 文 件

- 采购工程名称：重庆市奥林匹克体育中心2021年零星基建维修服务项目

- 采购人：重庆市奥林匹克体育中心

- 2020年9月

- 目   录

第一篇  比选邀请书	- 4 -

一、比选内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、比选有关说明	- 5 -

五、比选保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

八、工程监督	- 7 -

第二篇  采购工程技术规格、数量及质量要求	- 8 -

一、工程基本情况	- 8 -

二、工程要求	- 8 -

三、现场踏勘	- 9 -

四、原件递交及退还要求	- 10 -

五、比选小组组成	- 10 -

第三篇  采购工程商务需求	- 11 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 11 -

二、服务要求	- 13 -

三、限额规定	- 13 -

四、履约保证金………………………………………………………………………………………-13 -

五、结算原则……………………………………………………………………………….……….…-13 -

六、质量保证及售后服务	- 15 -

七、缺陷责任期	- 15 -

八、付款方式	- 15 -

九、关于转、分包………………………………………………………………………………….- 15 -

十、职业道德	-16 -

十一、知识产权	- 16 -

十二、其他商务要求	- 16 -

第四篇  比选方法及程序、评审标准、无效响应和采购终止	- 17 -

一、	比选方法及程序	- 17 -

二、	评审标准	- 20 -

三、无效响应条款	- 21 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、比选费用	- 23 -

二、比选文件	- 23 -

三、比选要求	- 23 -

四、成交供应商的确认和变更	- 25 -

五、成交通知	- 25 -

六、询问、质疑和投诉	- 25 -

七、签订合同	- 27 -

八、政府采购信用融资	- 27 -

第六篇  政府采购合同	- 28 -

第七篇  响应文件编制要求	- 30 -

一、经济部分	- 30 -

二、技术部分	- 30 -

三、商务部分	- 30 -

四、资格条件及其他	- 30 -

## 第一篇  比选邀请书

- 重庆市奥林匹克体育中心2021年零星基建维修服务项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

## 一、比选内容

| 工程名称 | 最高限价 （万元） | 比选保证金 （万元） | 成交供应商数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市奥林匹克体育中心2021年零星基建维修服务项目 | 99 | 2.97 | 1 | 该项目是为了大型赛事活动和日常工作而作准备，且该项目设计方面较多，须综合性、专业性较强的单位来实施，以确保项目质量过硬，特聘请一家具有资质的专业单位进行日常维护、维修。 |

## 二、资金来源

自筹资金，年服务预算金额为99万元（按实际零星基建项目审计据实结算。已含安全文明施工费、临设费、成品保护费、运输费、除渣费以及清洁费等项目实施的所有费用）。如遇特殊情况需特殊处理。

## 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该工程特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（提供企业资质证书复印件）。

2、供应商须具备并提供有效的安全生产许可证（提供复印件）。

注：唱价时，供应商授权代表应提交本人身份证原件以供查验，否则响应文件将被拒收。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加竞争性比选的供应商，请在重庆市体育局官方网站（http://tyj.cq.gov.cn）上下载本项目比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日（2020年9月30日）起三个工作日。

（三）比选保证金递交时间：2020年10月12日北京时间17:00时截止。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交比选保证金；

2、按时递交响应文件；

3、按时报名签到。

（五）递交响应文件地点：重庆市奥林匹克体育中心圆桌会议室。

（六）响应文件递交截止时间：2020年10月13日北京时间10:00。

（七）比选时间：2020年10月13日北京时间10:00。

（八）比选地点：同响应文件递交地点。

## 五、比选保证金

（一）比选保证金递交：2020年10月12日17:00(北京时间)截止,供应商须以转账形式缴纳招标限价金额3%作为比选保证金，以比选保证金为采购依据，没有缴纳比选保证金不能参与此次比选采购。

1、单位名称：重庆市奥林匹克体育中心

2、开户行：工商银行重庆科园支行

3、银行账号：3100026009024908893

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的比选保证金，重庆市奥林匹克体育中心在三十个工作日内按来款渠道无息退还。

2. 成交供应商的比选保证金，在与采购人签订合同后，重庆市奥林匹克体育中心在三十个工作日内按资金来款渠道无息退还。

重庆市奥林匹克体育中心咨询电话：023-68968835。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购工程提供整体设计、规范编制或者工程管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购工程的其他采购活动。

（三）本工程若有补遗文件一律在重庆市体育局官方网站（http://tyj.cq.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本工程补遗文件）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本工程比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本工程不接受联合体参与比选。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

采购人：重庆市奥林匹克体育中心

联系人：陈老师、于老师

电  话：023-68968835

传  真：023-68968835

地  址：重庆市九龙坡区袁家岗奥体中心

## 八、工程监督

市体育局系统基建维修和政府采购工程业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购工程纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购工程业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购工程纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

## 第二篇  采购工程技术规格、数量及质量要求

## 一、工程基本情况

（一）工程地点：重庆市奥林匹克体育中心

(二) 工程概况：重庆市奥林匹克体育中心2021年零星基建维修

## 二、工程要求

（一）工程范围及技术需求：采购人指定范围内所有零星基建项目，按照每次具体施工项目提供工程量清单及报价，施工设计图与工程量清单不一致时以工程量清单为准。

（二）质量要求：达到设计要求及国家有关施工验收规范的标准，并验收合格。

（三）供应商的响应文件中须提供本工程的常驻主要管理人员名单（必须派遣至少一名工程经理），未经采购人同意，主要管理人员不能变更。

1、现场施工工程经理须与响应文件中提供的工程经理为同一人，若实施时，工程经理与响应文件明确的人员不一致，视为违约，采购人有权解除合同，并扣除履约保证金作为违约金。

2、供应商须提供社保局出具的近半年的为所有工程班子成员(包括拟任本工程的工程经理、技术负责人、其他主要管理人员等)缴纳社会保险证明复印件及个人养老保险账户信息在社保主管部门的网上查询截图。

3、主要管理人员应附执业证或岗位证书复印件，所有资料均须加盖供应商单位公章，原件在比选时查验，如原件未提供或提供虚假材料，则视为不满足本条要求。

（四）本工程风险

1、成交供应商每次实施零星基建项目前，应先到现场踏勘以充分了解各个工地位置、道路、储存空间、装卸限制等任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。各供应商须充分考虑由此产生的风险及费用。

2、成交供应商对每次具体施工的项目提供工程量清单及报价时，应结合当地市场价格，充分考虑本项目的施工条件、踏勘现场的实际情况及本项目的一切潜在风险，依据本企业自身实力、 技术及管理水平等提供报价。

3、成交供应商在每次零星基建维修报价时注意事项：成交供应商根据实际现场工程量编制清单及报价，当施工量与工程量清单及报价不符时，采购人不另行计算其费用，超出部分由成交供应商自行负责；如遇紧急项目需要增加工程量的，必须征得采购人同意后再实施。各供应商须充分考虑由此产生的风险及费用。

4、本项目在实施过程中，采购人有权对每次实施的零星基建增减该项目的量、项等相关内容，成交供应商应配合采购人完成相关工作，并不得因此要求采购人在比选文件规定以外的计价原则另行计价，各供应商须充分考虑由此产生的风险及费用。

5、成交供应商应充分考虑人、材、机停（窝）工、人工及物价上涨、工期延长等原因发生的相关费用并纳入每次零星基建项目报价中，采购人不另行支付其他费用或调整成交价。

6、因成交供应商原因，造成工期延误的，每延误一个日历日则向采购人支付违约金2000元，以此类推，供应商在比选时充分考虑此因素。逾期超过15个日历日的，采购人有权单方面解除合同。
    7、施工中的废料（如：泥浆、淤泥、渣子等），不得污染环境，其措施费用由成交供应商纳入每次零星基建项目报价中，采购人不另行计算其费用，若由此造成的赔偿由成交供应商自行负责。

8、施工时成交供应商须负责保护施工现场地上及地下各种管线、管网和施工现场周边建筑物，若成交供应商对各种管线、管网和施工现场周边的建筑物造成损坏或破坏的，由成交供应商承担一切经济责任和法律责任，采购人不承担任何的经济责任和法律责任。

9、成交供应商在施工时应采取措施保护过往行人安全（如在施工地段设置标识和警示语），进场后的材料不得乱堆乱放。由此造成的一切后果由成交供应商自行承担。

（五）采购人不提供成交供应商派驻管理及施工人员的食宿、交通等一切费用，合同服务期间产生的所有费用由成交供应商自行解决。

（六）成交供应商在施工期间做好场地保护、安全文明施工、清洁卫生并对破坏的场地及设施设备进行恢复，其费用由成交供应商纳入每次零星基建项目报价中，采购人不另行计算其费用，由此造成的费用由成交供应商自行负责。

## 三、现场踏勘

本工程采购人组织集中踏勘，时间为2020年10月9日北京时间15：00，地点为重庆市九龙坡区袁家岗奥体中心1号门贵宾厅。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各供应商在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。如因供应商踏勘量与实际发生量不符等原因导致的后果，由供应商自行负责。放弃踏勘的，事后不得提出异议。无论供应商是否踏勘过现场，均表示对现场情况及比选内容表示认可。

## 四、原件递交及退还要求

/

## 五、比选小组组成

由采购人代表和评审专家共7人组成，评审专家由重庆市奥林匹克体育中心基建小组成员组成。

## 第三篇  采购工程商务需求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）工程服务实施时间：自合同签订之日起为期一年。

以上预计施工服务时间，如与采购方赛事活动排期时间相冲突，以采购人时间调整为准。

（二）实施地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1、成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2、施工过程应遵照现行国家及地方有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3、工程完工后，按国家及地方相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

4、工程所有物资（设备）采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范要求的同时，还须经采购人认可。材料进场须提供样品及相关合格证书、检测报告等，经采购人确认后方可入场。

5、施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及现行建筑工程施工质量验收规范和质量检验评定标准，达到（一次性验收）合格标准。

（四）暂停施工：

由于采购人举行赛事、商业演出等活动而需供应商暂停施工的，由采购人提前3天书面通知供应商，供应商须按采购人要求暂停施工，暂停施工的工期顺延，不进行费用赔偿。

## 二、服务要求

（一）供应商须派工作人员为相关项目负责人，负责沟通协调事宜。

（二）采取按季度绩效考核模式，每季度进行一次评分考核（季度绩效考核表详见下），评分标准线90分及以上为合格，如出现两季度低于90分或因操作不规范出现安全事故，采购人有权立即解除合同。季度绩效考核表作为下一年度续约的重要因素。

（三）在项目实施期间所有安全责任概由成交供应商全权负责。

季度绩效考核表

| 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零星基建维修项目进度管理 | 1.供应商在接到零星基建维修项目任务，先由申请部门负责人签维修项目单，并同时递交一份给采购人零星基建代表人进行备案，未递交维修项目申请单。 | 每次扣1分 |  |
|  | 2.供应商未接到采购人零星基建维修项目代表人通知，擅自组织施工人员进行施工。 | 每次扣2分 |  |
|  | 3.供应商接到采购人零星基建维修项目代表人通知，超过2小时未到现场进行维修项目勘查。 | 每处扣1分 |  |
|  | 4.供应商接到采购人零星基建维修项目代表人紧急抢修通知，超过1小时未到现场进行抢修项目勘查。 | 每次扣1分 |  |
|  | 5.供应商查勘基建维修项目后1天时间内未拿出施工方案，（包括施工材质、工程量和材质单价金额）。 | 每次扣1分 |  |
|  | 6.供应商在向采购人提交施工方案后1天内未组织施工人员进场施工。 | 每次扣2分 |  |
|  | 7.施工时间超过零星基建维修项目派工单上规定维修时间。 | 每次扣2分 |  |
|  | 8.每月底双方进行一次零星基建维修项目派工申请单核对，因供应商原因未进行核对。 | 每次扣1分 |  |
|  | 9.每季度双方进行一次零星基建维修项目的结算工作，因供应商原因未能在规定的时间提交审计资料。 | 每次扣1分 |  |
| 零星基建维修项目日常管理 | 1.供应商施工现场人员，未戴安全帽或高空施工作业未系安全绳。 | 每次扣3分 |  |
|  | 2.供应商在室内、外施工作业时，未进行封闭施工以及未张贴施工警示标牌和施工告知书。 | 每次扣1分 |  |
|  | 3. 供应商在施工期间，施工人员发生一起偷盗行为。 | 每次扣10分 |  |
|  | 4. 供应商施工时间未穿统一工作服和佩带施工人员工作证。 | 每次扣2分 |  |
|  | 5. 供应商未按采购人规定时间进出场的。 | 每次扣2分 |  |
| 零星基建维修项目服务管理 | 1.供应商在施工期间，采购人在巡查时发现存在安全隐患不及时处理的，或出现安全问题的。 | 存在安全隐患不及时处理的，每次扣5分； ### 出现安全问题的，每次扣10分 |  |
|  | 2.供应商在施工期间，因施工原因引起群众投诉的。 | 每次扣5分 |  |
|  | 3. 施工期间施工人员态度恶劣，拒不服从采购人管理的。 | 每次扣5分 |  |
| 合计 |  |  |  |

中心分管领导（签字）：

零星基建维修项目代表人（签字）:          办公室领导（签字）：

零星基建维修项目服务公司（签字）：                                                                                                日 期:

## 三、限额规定

## 本工程总价最高限价不超过人民币99万元整，供应商承担奥体中心所有零星基建维修服务项目，且单项零星基建维修服务项目金额不得超过人民币3万元整。

四、履约保证金

成交供应商在签订合同前向采购人缴纳人民币5万元整作为履约保证金，合同服务期结束且各项验收合格，无违约行为、无质量问题后，三十个工作日采购人无息退还履约保证金。

## 五、结算原则

确定成交供应商后，对每次零星基建服务项目按照以下结算原则计算。

结算总价=分部分项工程量清单结算价（第三方审计审核组价*实际完成工程量） +措施工程清单报价+其他工程清单报价 -专业工程暂估价+安全文明施工费+规费+税金。

注:最终以上级主管部门认定的审计为准。

（一）其他费用：以规定费率结算。

（二）在结算审计阶段，供应商须认真检查核实结算资料报送内容的真实性，对不该计或多计的内容不得送审。根据《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）规定，计算基数为竣工结算审定金额（含合同内及变更增减内容）。结算审核的审减效益费按3%计取，最终审核确认的结算审减额在10％（含10％）以内时，由采购方承担审减效益费；如经工程造价咨询公司最终审核确认的结算审减额超出10％（不含10％），则由供应商承担审减额超出10％以上部分的审减效益费，采购方在支付供应商的工程结算款时予以扣回；如经工程造价咨询公司最终审核确认的结算审减额超出20％（不含20％），供应商不仅要承担审减额超出10%以上部分的审减效益费，同时，采购方还将扣除供应商20%的履约保证金作为违约金，归采购方所有。

（三）措施费：

1、施工组织措施工程费（除安全文明施工费）：施工组织措施工程按中标费率结算，如中标费率高于规定的费率，则按规定的费率进行结算。

2、施工技术措施工程费：技术措施清单中在本次比选范围内以项计列的工程，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按响应时施工技术措施工程费的报价作为结算价。技术措施清单中以序号、工程编码、工程名称、工程特征、工作内容、工程量及计量单位列项的工程，综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计量规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》及其配套文件规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

（四）安全文明施工费：

按渝建发[2014]25号文、渝建发〔2016〕35号文、渝建[2018]195号文和渝建[2019]143号文规定按实办理结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（五）规费：按规定费率结算。

（六）税金：根据《关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号文结合《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）按实调整。

（七）工程结算中相关内容应按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求执行。

（八）工程结算若由相关部门按规定委托第三方审计机构进行审核，供应商应按实报送结算金额，若审减率在10%（含）以内，审核机构收取的基本审核费和审减效益费由采购人承担；若审减率超过10%，则审核机构收取的基本审核费和审减效益费全部由供应商承担。

（九）供应商根据项目完成所有比选内容，包括完成比选范围内明示或暗示的工程的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。供应商不得因低价中标等因素而要求增加工程内容、提高相关费用等事项。

## 六、质量保证及售后服务

（一）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）质量问题响应时间要求：成交供应商接到采购人出现问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场并完成问题处理。

## 七、缺陷责任期

（一）工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求：屋面防水工程、有防水项目要求的防渗漏为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和改造工程为2年，缺陷责任期为2年。

（二）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（三）保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，要求成交供应商接到维修通知后，12小时必须到达现场免费处理，否则，采购人将委托他人维修，由此产生的费用从质保金中扣除。

（四）保修期内，若出现施工质量问题，经采购人催告后，成交供应商若不能妥善处理的，采购人有权扣留质保金或延长保修期。

## 八、付款方式

（一）本项目按季度结算，各项竣工验收合格，经第三方审计，并出具审计报告后三十个工作日，采购人支付至结算审定金额的97%。

（二）剩余3%作为质保金，质保期一年满后无违约行为、无质量问题，三十个工作日采购人无息支付。

## 九、关于转、分包

（一）成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程转、分包给第三方，如成交供应商将本工程转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，并扣除履约保证金作为违约金，由此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

（二）供应商参与本工程比选时，须提供不得转、分包的承诺函（提供承诺函原件，格式自定）。

## 十、职业道德

供应商参与本工程比选时，须提供无商业贿赂等不正当行为获取项目等违反职业道德的情况的职业道德承诺函（提供承诺函原件，格式自定）。

## 十一、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 十二、其他商务要求

- （一）代表业绩：供应商须提供近五年（2015-2019年）中任意一个年度内的类似相关业务及规模项目合同一份（提供合同复印件）。

- （二）供应商必须在响应文件中对比选所有条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选其他条款的要求。

- （三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- （四）注意事项：供应商递交的响应文件每一页须加盖供应商公章，必须档案袋密封，封面应标明参与投标项目名称、供应商名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖供应商公章。（不按规定制作或密封，为无效响应文件）

## 第四篇  比选方法及程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 比选方法及程序

（一）比选方法定义

本工程采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。供应商总得分为商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）比选程序

比选按文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。以随机的形式确定比选顺序，由本工程依法组建的比选小组分别与各供应商进行比选。比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注①）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.比选小组将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 1、比选小组将通过“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询供应商“股东及出资信息”，对单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下的政府采购活动的，所涉供应商均将被拒绝参与该合同项（分包）下的政府采购活动。 2、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 1、供应商具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（提供企业资质证书复印件）。 |
|  |  |  | 2、供应商须具备并提供有效的安全生产许可证。 |
| 3 | 比选保证金 |  | 按照比选文件的规定提交比选保证金。 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本比选文件第二篇规定的内容 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本比选文件第三篇规定的内容 |
| 5 | 有效期 | 响应文件内容 | 响应文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.澄清有关问题。对比选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。

评审委员会各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评审委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.推荐入围候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本分包（工程）成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若综合得分相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分无响应的供应商，将失去成为成交候选人的资格。

6、比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

7、在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

8、在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

9、供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

## 评审标准

| 序号 | 评分主项 | 评分小项 | 分数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力（55分） | 常驻人员人数和资质 | 10分 | 派遣至少一名常驻工程经理。每增加一名常驻我中心的建筑相关的工作人员得5分，累计加分，最高不超过10分。（附资格或职称证书、社会保险缴纳凭证复印件） |
|  |  | 机具配置 | 30分 | 供应商为本项目投入使用相关机具配置，提供以下得相应分数： 1、叉车一辆（5分） 2、升降车一辆（5分） 3、管道疏通清洗吸污车一辆（5分） 4、手动电葫芦一个（5分） 5、潜水泵一个（5分） 6、钻孔机一个（5分） 以上配置须提供相关证明材料（自有提供购买发票、购销合同复印件；租赁提供有效租赁期合同复印件）。 |
|  |  | 代表业绩 | 15分 | 须提供近五年（2015-2019年）中任意一个年度内的类似相关业务及规模项目合同一份。每增加一份合同得5分，累计加分，最高不超过15分。（附合同复印件） |
| 2 | 诚信记录和方案（45分） | 诚信记录 | 5分 | 经评审专家查实，该公司在其他项目中存在不诚信记录的情况，有得0分，无得5分。 如有，须提供有效的证明依据（图片、文件、新闻等） |
|  |  | 安全生产及应急抢险方案 | 5分 | 方案内容完整健全结合实际科学实用，非常好得5分，好3分，较好2分，较差1分，未体现0分。（附安全生产及应急抢险方案）。 |
|  |  | 服务方案 | 35分 | 针对采购人编制专门的项目服务方案（包含但不仅限于职业经验、服务能力、质量控制、风险控制和工作效率等）。非常好得35分，好30分，较好20分，一般10分，较差5分，未体现0分（附服务方案）。 |

## 三、无效响应条款

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章、密封；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购工程提供整体设计、规范编制或者工程管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购工程的其他采购活动；

（七）供应商的服务期及比选有效期不满足比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（九）联合体参与比选的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的和比选文件约定的其他情形。

采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止比选采购活动，发布工程终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、比选文件

（一）比选文件由采购邀请书，采购工程技术规格、数量及质量要求，采购工程商务需求，比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知、政府采购合同，响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购人）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、比选要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照 比选文件的要求编制响应文件，并对 比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）比选保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、比选保证金”；

2、发生以下情况之一者，比选保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明工程名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

- 如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

- 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

法定代表人或授权委托人应随身携带本人身份证原件。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在汇总评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在重庆市体育局官方网站（http://tyj.cq.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）成交结果生效后，采购人将以书面形式发出公告。一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑工程采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

（1）供应商对采购文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起向采购人提出。

（2）供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起向采购人提出。

（3）供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起向采购人提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑工程的名称、工程号以及采购工程编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2、供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自公告发出之日起三十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同（格式）

（工程号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 工程名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

## 一、经济部分

（一）竞争性比选函

## 二、技术部分

（一）技术方案

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

（三）不得转、分包承诺函

（四）职业道德承诺函

（五）代表业绩及证明材料

（六）管理人员名单及资质证明材料

（七）其他响应文件

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

注意事项：供应商递交的响应文件每一页须加盖供应商公章，必须档案袋密封，封面应标明参与投标项目名称、供应商名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖供应商公章。（不按规定制作或密封，为无效响应文件）

一、经济部分

（一）竞争性比选函

- 竞争性比选函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（工程名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该工程的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本工程的工程建设服务。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购工程提供整体设计、规范编制或者工程管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

二、技术部分

（一）技术方案（施工组织设计，常驻主要管理人员名单等，格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 比选工程需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本工程“第三篇 采购工程商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

（三）不得转、分包承诺函（提供原件，格式自定）

（四）职业道德承诺函（提供原件，格式自定）

（五）代表业绩证明材料

（六）管理人员名单及资质证明材料

（七）其他响应文件（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

工程名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

工程名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述工程的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明

工程名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本工程采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购人的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本工程采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）