- 竞争性谈判文件

项目编号：ZHZFCG2010039

计划编号：20B00100

项目名称：运动员宿舍楼修缮改造

采   购   人：重庆市射击射箭运动管理中心

采购代理机构：重庆众合招标代理有限公司

二〇二〇年十月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、谈判资格	1

四、谈判有关时间、地点	1

五、保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、其它有关规定	4

八、联系方式	5

第二篇  供应商须知	6

一、谈判费用	6

二、竞争性谈判文件	6

三、谈判要求	6

四、谈判程序	9

五、评审依据	11

六、成交原则	11

七、成交通知	12

八、关于质疑和投诉	12

九、签订合同	14

十、政府采购信用融资	14

第三篇  谈判项目技术服务需求	15

一、采购内容一览表	15

二、项目服务内容	15

三、项目施工图、工程量清单详见附件	15

第四篇  谈判项目商务服务需求	16

一、实施时间、地点及验收方式	16

二、报价要求	16

三、质量保证及售后服务	18

四、付款方式	18

五、现场踏勘	18

六、知识产权	18

七、其他	18

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	20

第六篇  响应文件格式要求	27

一、经济部分	28

二、技术服务部分	30

三、商务服务部分	31

四、资格条件及其他	32

五、其他应提供的资料	38

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆众合招标代理有限公司受重庆市射击射箭运动管理中心的委托，对“运动员宿舍楼修缮改造”项目组织竞争性谈判采购，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 保证金（万元） | 成交人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动员宿舍楼修缮改造 | 120 | 2 | 1 |

### 二、资金来源

预算资金，预算金额120万元。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供证书复印件）。

2、供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟

担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供证书复印件）

注：市外企业按照《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》渝建发【2016】22号文规定执行。

### 四、谈判有关时间、地点

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请自行在重庆市政府采购网上下载或到采购代理机构处领取本项目谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日（2020年10月14日）起三个工作日。

（四）报名及谈判文件发售

1.报名和谈判文件发售期：2020年10月14日09:30-2020年10月19日17:00（工作时间）。

2.谈判文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

2.1谈判文件购买方式：在报名及谈判文件发售地点递交《重庆众合招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买谈判文件。

2.2报名及谈判文件发售地点：重庆市九龙坡区渝州路126号13-5（市委党校科技大楼13楼）。

3.在报名和谈判文件发售期内购买了谈判文件的供应商，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，免收谈判文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供中小微企业声明函（详见第六篇“中小微企业声明函”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。供应商自身若为微型企业，但投标时提供大型或中型或小型企业制造的货物，应视同为大型或中型或小型企业，不属于微型企业优惠范围（供应商在报名时，应充分考虑是否属上述情况，若属上述情况但在报名时又承诺为微型企业的，将视为未按照谈判文件的规定报名和购买谈判文件，其报名和投标响应无效）。

（五）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名、签到。

（六）递交响应文件地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼，具体详见交易中心大厅显示屏）

（七）递交响应文件截止时间：2020年10月22日14时30分。

（八）谈判开始时间：2020年10月22日14时30分。

（九）谈判地点：同递交响应文件地点

### 五、保证金

（一）缴纳谈判保证金方式

1、供应商应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2、供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下任一账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| 01 | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306055166 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033993061 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323034421 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473581982 |

3、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

4、各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的供应商，可持供应商基本账户开户许可证复印件或原件在开标现场核验，未按要求提供或核验不满足要求的为无效响应。开标结束后，供应商可持相关证件到重庆市公共资源交易中心备查。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心出具退款书面通知；重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心出具退款书面通知；重庆市公共资源交易中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清、补遗等文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购代理机构：重庆众合招标代理有限公司

联系人：李前伟

邮  编：400039

电  话：（023）63874175

传  真：（023）68510683

地  址：重庆市九龙坡区渝州路126号13-5（市委党校科技大楼13楼）

（二）采购人：重庆市射击射箭运动管理中心

联系人：舒勇

电  话：18623178911

地  址：重庆市九龙坡区金凤镇海兰村11组100号

（三）监督

重庆市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

重庆市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

重庆市体育局基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

重庆市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术服务需求、谈判项目商务服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2. 如供应商递交的响应文件未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任,采购代理机构也可拒收。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件未按照竞争性谈判文件“第六篇 响应文件格式要求”中要求的格式制作或不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

6.供应商谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

7.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

9. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与谈判；

10. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

11. 供应商以联合体形式参与谈判的；

12.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

13.法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（九）采购代理服务费

1.供应商成交后应在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-100 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：

①采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

②本项目采购代理服务费按以上标准计算金额低于10000.00元的按10000.00元收取。

2.服务费以现金、转账等形式支付。

3.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

4.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆众合招标代理有限公司

开户行：中国工商银行重庆市高科技支行

账  号：3100020409200173626

（十）交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件。缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、谈判资格（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术服务、商务服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术、商务服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务服务条款的优劣顺序排列；如以上全部相同的则由采购人通过随机抽取的方式进行顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从技术、商务服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、商务服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.关于政策性扣减

3.1政策性扣减范围

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

3.2  政策性扣减方式

3.2.1对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

3.2.2监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第六篇“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

4.成交供应商的确定：

4.1“第三篇 谈判项目技术服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.2“第四篇 谈判项目商务服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价经扣减后最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价经扣减后最低的供应商为成交供应商。

4.6成交供应商的变更

4.6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发布，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第三篇  谈判项目技术服务需求

### 一、采购内容一览表

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运动员宿舍楼修缮改造 | 1 项 | 参与本项目竞争的供应商必须为中国大陆境内登记注册 |

### 二、项目服务内容

（一）项目概况

1、本项目地址位于重庆市高新区金凤镇海兰村100号重庆市射击射箭运动管理中心内，项目内容是对运动员宿舍楼进行维修整改。宿舍楼共有宿舍70间，每间宿舍的卫生间地砖、蹲便器整体拆除重做，阳台地面及墙面拆除，重新做防水层，卫生间木门更换为铝塑门，宿舍楼屋顶防水部分拆除重做等，具体工程量详见施工图和工程量清单。

2、项目实施对象为男、女学生两栋宿舍楼，根据采购人实际情况，须在施工时对两栋楼按先后顺序分开逐一施工(先完成一栋楼的全部工程量后再对另一栋楼进行施工)，总工期控制在60天以内。

（二）质量要求

供应商施工过程应遵照现行国家有关的规范要求进行，并达到国家现行有关施工质量验收规范要求和达到合格标准。

（三）人员配备要求

1、项目经理必须已在供应商单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程担任项目经理。

（注：①须提供项目经理建造师注册证复印件、出具在谈判截止时间前一个月止由供应商连续缴纳不少于6个月的单位职工社保的有效证明材料复印件；②项目经理成交后不得更换，项目经理未在其他在建项目任职的声明，格式自理。）

2、技术负责人应具有建筑类中级及以上职称，且为本单位人员。

（注：须提供职称证复印件,出具在谈判截止时间前一个月止由供应商连续缴纳社保不少于6个月的单位职工社保的有效证明材料复印件。)

3、主要管理人员：

供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交供应商资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须在响应文件中附相应承诺函（格式自拟）。

（四）转包、分包

本项目不得分包和转包。

### 三、项目施工图、工程量清单

本项目施工图、工程量清单与谈判文件同时在“重庆市政府采购网”上发布。

## 第四篇  谈判项目商务服务需求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

采购合同签订后，在60个日历日内完成。

（二）实施地点

重庆市射击射箭运动管理中心内。

（三）验收方式

1.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.工程完工后，由成交供应商填写《验收报告》，经采购人（基建办）组织验收并签字确认后，方视为本项目验收合格。

4.项目终验须同时验收项目文档。提交验收的主要文件及内容参照相关文档规范。文档不合格的，不得通过项目终验。

### 二、报价要求及结算原则

（一）报价要求

谈判报价须为人民币报价，采用总价包干，包含（含施工图、工程量清单范围）材料费、人工费、机械费、运输费、装卸费、管理费、安全文明施工费、措施费用、利润、税金、各种可能的风险费用、质保期维修服务等完成本次工程范围内所需一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

1、供应商应严格按照采购人给出的工程量清单进行填报，不得变更其它内容。

2、供应商的报价应以竞争性谈判文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围的施工设计图纸、现场踏勘情况、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）及相关配套文件为依据，并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

3、供应商不得多报或漏报清单子目，采购人将不予接受，并取消其投标资格。

4、安全文明施工费：

4.1根据《重庆市建设工程费用定额》CQFDE-2018，安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。

4.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、根据《重庆市建设工程费用定额》CQFDE-2018中规定单列计算，安全文明施工费暂定金额为40438.08 元。工程量清单报价中的安全文明施工费须按照采购人给出的暂定金额填报。结算时根据《重庆市建设工程费用定额》CQFDE-2018中的规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

4.3在项目实施过程中，由中标供应商编制专项实施方案，经采购人批准后，以采购人批准的专项实施方案，根据经采购人签证确认实际发生的“安全文明施工费”部分安全文明项目按实办理结算。

5.各分部分项清单子项报价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等除税金、安全文明施工费、规费外的所有费用。

6.本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

7.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。

8.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

（二）结算原则

1.承包（包干）范围内的结算原则：

本工程采用总价包干方式，包干范围为施工图、图示、图说、工程量清单及谈判文件范围内的全部内容。

2.工程变更项目价款结算办法：

2.1设计变更部分以及暂定工程量部分，当工程量清单报价中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的供应商综合单价计价。投标报价时，某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

2.2当工程量清单报价中有类似变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行调整。

2.3本采购文件未提及的工作内容或设计变更或工程增减部分和采购范围以外的零星工作内容，在施工中发生以后执行《建设工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）、《重庆市安装工程计价定额》（2018）、《重庆市装饰工程计价定额》（2018）及招标文件发出时间前的相关配套文件，由承包人编制综合单价报经发包人、现场监理审核后由发包人最终核定的综合单价下浮15%进行结算。措施费由承包人包干使用，结算时不作任何调整。

其中材料单价计取:按施工期间《重庆工程造价信息》公布的信息价的平均值执行调差，信息价没有的按发包人、承包人、现场监理认定的价格。

人工费计取:按施工期间《重庆工程造价信息》公布的人工信息单价调差

3.本工程承包范围内所用的全部材料、设备原则上均由承包人按施工图纸和采购文件上的要求负责采购、运输、保管，但承包人必须提供材料、设备的产地、生产企业、数量、规格、技术经济参数、质量等级、色彩、价格等报发包人及监理人书面认可后才能采购，否则一切后果，由承包人承担。

4.本工程审定金额高于合同价以合同金额为准，审定金额低于合同价以审定金额为准。

### 三、质量保证及售后服务

（一）工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，缺陷责任期为两年。

（二）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

### 四、付款方式

（一）合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同总金额10%的履约保证金；

（二）成交供应商按采购合同进行本项目工程实施，完成其中一栋宿舍楼工程量的100%，采购人支付合同款的40%；完成另一栋宿舍楼工程量的100%，采购人支付合同款的40%；项目经验收合格后采购人支付合同款的10%；项目结算审计完成后采购人支付合同款的10%；付款前，施工方应当先向采购方提供相应金额的增值税专用发票，否则采购方有权不支付款项，施工方开具发票所产生的全部税费均由施工方自行承担。

（三）履约保证金自动转化为质量保证金，在本项目验收合格之日起2年后无质量问题或质量问题已经解决，由采购人向成交供应商无息退还。

### 五、现场踏勘

本项目采购人不组织供应商集中踏勘，供应商可自行踏勘现场，了解本项目的风险和义务，确保满足本次采购实际需求，并在其响应文件中充分考虑现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及一切安全责任由供应商自行承担。

参加或未参加踏勘现场的供应商均视为已对本项目前期需求内容、建设现状、实施要求等充分理解，供应商按谈判文件要求完成本项目实施，并自愿承担本项目的所有风险。

现场踏勘联系人：舒勇

联系电话：18623178911

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 七、其他

（一）响应文件目录、页码清楚，供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）采购人从事本工程项目采购，需按照国家建设管理法律法规严格执行的事宜，均由成交供应商义务承办，采购人协助。

（三）成交供应商须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。在成交供应商实施及成果交付过程中，如发生工伤事故或财产损失的，或因成交供应商合同行为造成他人人身财产损害及权益受损的，由成交供应商承担责任；因成交供应商合同行为造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由成交供应商自行承担。

在成交供应商履约过程中，因成交供应商履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担，均由成交供应商自行应对和负责。

（四）成交供应商在施工期间应服从采购人的管理、监督和工作安排，按确定的工期按时完成承包范围内的工作内容。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

第一部分 协议书

合同协议书

（以下简称“采购人”）为实施            项目                         （项目名称），已接受                （施工方名称，以下简称“施工方”）对该项目施工的实施。采购人和施工方共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）工程预算书；

（8）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、合同包干总价款（含税价）为：人民币（大写）                元（¥                ）。

4、施工方项目经理：                。

5、工程质量符合国家规范及设计标准。

6、施工方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向施工方支付合同价款。

8、施工方应按照采购人指示开工，进场时间：      年   月    日，工期为60日历日。

9、承包方应于  年  月  日前向发包方交纳履约保证金    元，大写     元，该保证金在承包方工程验收合格交付使用壹年后，在工程无质量问题及承包方无违约行为时由发包方不计息退还给承包方。

10、本协议书经双方签字并盖章后生效，一式   份，合同双方各执    份，采购代理机构1份。

10、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：       （盖单位公章）                  施工方：    （盖单位公章）

法定代表人：         （签字）                 法定代表人：          （签字）

年     月    日	                              年    月   日

第二部分  合同主要条款

第一节  通用合同条款

采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的第二部分《通用合同条款》。

第二节  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件组成及解释顺序：

1.1 本合同协议书

1.2 成交通知书

1.3 采购文件

1.4 成交人响应文件及其附件

1.5 本合同专用条款

1.6 本合同通用条款

1.7 标准、规范及有关技术文件

1.8 图纸（如有）

1.9工程报价单或预算书

1.10 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：工程建设现行的法律、法规。

2.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：   /  。

采购人提供标准、规范的时间：   /  。

国内没有相应标准、规范时的约定：   /  。

3、图纸 （如有）

3.1 采购人向施工方提供图纸日期和套数：签订合同之日提供一套设计图纸。

采购人对图纸的保密要求：施工方未经采购人同意，不得将本工程图纸转给第三人。

二、双方一般权利和义务

4、采购人工作

4.1 采购人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：            。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：  协助解决施工所需的水、电接口，接口费用及使用费用由施工方负责，电讯由施工方自行考虑。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：            。

（4）临时设施场地：采购人不提供施工人员办公和生活场地，由施工方自行解决，所需费用包含在工程总价内。

（5）由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成的时间：    /  。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：    /   。

4.2 采购人委托施工方办理的工作：   /   。

5、施工方工作

5.1 施工方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的施工方完成的设计文件提交时间：   /   。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：   /   。

（3）需施工方办理的包括担不限于有关施工许可、施工场地交通、消防、环卫和施工噪音管理等手续：办理有关包括担不限于施工许可、施工场地交通、消防、施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承担已完工程成品保护的费用。

（5）施工场清洁卫生的要求：竣工清理达到国家规定要求，同时满足采购人的有关规定。

（6）双方约定施工方应做的其他工作：

①施工方应对采购人提供的工程量清单等资料进行现场确认，若确有明显错误、疏忽或不合理之处，应及时通知采购人，并协助采购人实施变更等工作，若施工方未对采购人提供的工程量清单等资料进行现场确认，导致某项工作中途无法实施或实施后可能存在较严重的质量隐患等问题，由此产生的相关损失由施工方负责。

②本项目实施过程中，应对楼梯梯步、楼梯栏杆、家具、空调、地砖、电梯、门窗等做好充分的保护措施。否则，由此造成的相关损失由施工方负责。

③本项目施工期间，施工方应做好充分的安全防护工作；同时，应做好楼梯梯步等相关位置的清洁卫生，否则，由此造成的相关损失由施工方负责。

④施工方主要管理和施工人员，拟担任该项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员，按照按国家建设行业主管部门相关要求配备并持相应证件上岗，且均为成交人单位人员，未经采购方同意不得随意更换项目经理和项目技术负责人。

⑤本项目实施过程中，采购方不得随意增加或减少施工相关内容导致工程量增加或减少，若确实存在必须变更工程量的必要情况，双方另行协商解决；未经采购方批准，施工方不得随意增加或减少工程量。成交人在踏勘现场阶段时，请自算施工量，自行考虑报价风险。

⑥在本项目修缮区域内，采购方遗弃的家具、物品、拆除的旧门、窗、家具、出渣等均由施工方自行处理。

⑦ 施工方应对材料等做好看管，若有损坏或遗失均由施工方自行负责。

三、施工组织设计和工期

6、进度计划

6.1 施工方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：           。

采购人确认的时间：            。

6.2 群体工程中有关进度计划的要求：   /   。

7、工期延误

7.1 双方约定工期顺延的其他情况：在施工有效期内，因以下原因造成工期延误的，经采购人签证确认盖章，工期相应顺延。

（1）设计发生重大变更和增加工程量，确须增加工期；

（2）不可抗力；

（3）采购人同意顺延的其它因素。

四、质量与验收

8、质量与验收：按有关规范规定执行，施工方提供质量保证措施文件。

五、安全施工

9.1按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发[2006]35号文件执行。

9.2施工方必须保证本工程施工现场的安全文明施工。

9.3施工方在施工过程中，必须严格按照现行国家规定的安全文明施工相关规范及相关安全生产的法律条文执行，如在施工过程中发生任何安全事故，均由施工方自行负责。

9.4因施工方对有关人员管理不善造成的事故以及对非施工人员进入施工范围产生的事故，责任均由施工方自行负责，因施工方未做到安全文明施工造成施工方及他人财产损失的均由施工方自行负责。

9.5施工方应作好防火、防盗及用电安全和本站设施设备的保护工作，因承包原因造成设施设备损坏的施工方照价赔偿和因施工方原因造成的一切责任（防火、防盗、用电安全）由施工方自行负责。

10、治安保卫

10.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：施工方做好安全教育和管理，并自觉接受采购人的指导和监督。

10.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：施工方负责对其施工人员的治安管理并承担一切后果。

六、合同价款与支付

11、 合同价款

本项目实行总价包干。币种为人民币，包含（含施工图、工程量清单范围）材料费、人工费、机械费、运输费、装卸费、管理费、安全文明施工费、措施费用、利润、税金、各种可能的风险费用、质保期维修服务等完成本次工程范围内所需一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

12、工程款支付

双方约定的工程款支付的方式和时间：

（1）、合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金；

（2）、本项目不提供预付款。

（3）、成交供应商按采购合同进行本项目工程实施，完成其中一栋宿舍楼工程量的100%，采购人支付合同款的40%；完成另一栋宿舍楼工程量的100%，采购人支付合同款的40%；项目经验收合格后采购人支付合同款的10%；项目结算审计完成后采购人支付合同款的10%；付款前，施工方应当先向采购方提供相应金额的增值税专用发票，否则采购方有权不支付款项，施工方开具发票所产生的全部税费均由施工方自行承担。

4、验收合格后，履约保证金自动转为保修维护金，2年保修维护期到期后无质量或其他违约行为等问题，采购人在10个工作日内无息退还保修维护金。

七、材料设备供应

13、采购人供应

13.1 采购人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定采购人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：     /    。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：     /    。

（3）施工方可代为调剂串换的材料：     /     。

（4）到货地点与一览表不符：      /     。

（5）供应数量与一览表不符：     /    。

（6）到货时间与一览表不符：     /     。

13.2 采购人供应材料设备的结算方法：所需材料由施工方采购。

14、施工方采购材料设备

14.1 施工方采购材料设备的约定：施工方采购的主要材料、设备，应附质保书或试验报告。采购、使用前应经采购人核验主要材料与设计及谈判承诺的质量、试样、品牌、规格是否相符。如事后发现不合格材料或不符合设计要求的材料，采购人将拒绝使用，施工方应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

14.2 本次采购范围的部分材料，采购人如提供了参考品牌和型号，成交商所提供材料品牌、型号档次不得低于参考内容。

八、工程变更

本工程涉及的所有设计变更、增加工程、减少工程，非特殊情况不得产生。未经采购人同意进行的增加工程或减少工程，施工方自行承担经济损失及相关违约责任，同时施工方擅自不按照工程量清单进行施工，采购人将责令施工方按照工程量清单进行返工，由此所发生的返工费用及相应的经济损失完全由施工方承担。

九、竣工验收与结算

15、竣工验收

15.1施工方提供竣工图的约定：      \     。

15.2中间交工工程的范围和竣工时间：  \ 。

结算原则： （以本谈判文件相关规定为准）。

十、违约、索赔和争议

16、违约

16.1 本合同中关于采购人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第16.1条约定采购人违约应承担的违约责任：    \。

双方约定的采购人其他违约责任：    \   。

16.2 本合同中关于施工方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第13条款约定施工方违约承担的违约责任：工期超过 10 日历日，工期每延迟一天处以违约金5000.00元。

本合同通用条款第15.1条约定施工方违约应承担的违约责任：施工方必须严按照工程施工验收规范等精心施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格标准。经验收，如有不合格工程，施工方应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由施工方负责。

双方约定的施工方其他违约责任：    \   。

17、争议

17.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的接下列第（1）种方式解决。

（1）提交重庆市仲裁委员会仲裁。

（2）依法向重庆市人民法院提起诉讼。

十一、其他

18、工程分包

18.1 本工程采购人同意施工方分包的工程：   无   。

分包施工单位为：   无   。

19、不可抗力

20.1 双方关于不可抗力的约定： 按国家有关规定。

21、保险

21.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）采购人投保内容：   无   。

（2）施工方投保内容：由施工方自己负责。

22、担保

22.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）采购人向施工方提供履约担保，担保方式为：   无   。

（2）施工方向采购人提供履约担保，担保方式为：   无   。

（3）双方约定的其他担保事项：   无   。

23、合同份数

23.1双方约定合同副本份数：一式 份，采购人   份，施工方   份，采购代理机构1 份。

24、补充条款。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术服务部分

技术服务响应偏离表

三、商务服务部分

商务服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（六）书面声明（格式）

（七）特定资格条件

提供证明材料复印件

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目（如有分包请填写分包号及分包名称）的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准（如总报价下浮，则分部分项工程量清单综合单价同比例下浮）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                                           年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

供应商根据工程量清单完整报价

注：1.供应商应严格按照采购人给出的工程量清单进行填报，不得增减项，不得修改工程量。

2.分部分项工程量清单及主要清单逐页签字或盖章。

3.报价超出谈判文件规定的最高限价，其响应文件按无效处理。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术服务部分

技术服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该竞标人将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格竞标人的身份。

### 三、商务服务部分

商务服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目商务服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                           法定代表人：

（签字或盖章）                                     （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：谈判现场需验法人授权代表（或法人）身份证原件，请各位法人授权代表（或法人）务必将身份证原件带到谈判现场。

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（六）书面声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）特定资格条件

提供证明材料复印件

### 五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业供应的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若成交供应商为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，成交供应商供应的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

- 日  期：

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）