技术咨询协议

合同登记编号：

技术咨询协议书

项目名称： 重庆市大田湾体育场改造工程交通组织概念方案

委托人（甲方）：    重庆市大田湾全民健身中心

受托人（乙方）：        重庆市市政设计研究院

签订地点：

签订时间：   2017年11月2日

有效期限：本协议生效之日起至双方履行完协议规定义务止

委托方（以下简称甲方）：重庆市大田湾全民健身中心

受委托（以下简称乙方）：重庆市市政设计研究院

为了明确双方在咨询过程中的权责和义务，使咨询工作能够顺利进行，现甲、乙双方就重庆市大田湾体育场改造工程交通组织概念方案的技术咨询任务，经双方友好商议，同意签订并执行本协议。

- 乙方工作范围、内容及深度

- 工作范围

本项目工作范围约2.23 k㎡，北至嘉陵桥路—嘉滨路 ，西至轨道2号线李子坝站—菜园坝水果市场沿线，南至菜袁路—长江滨江路，东至枣子岚垭正街。其中重点研究范围为大田湾体育场，即体育路所围合的区域。

- 工作内容及深度

1、交通调查及分析

对项目工作范围内及周边区域主要路段和交叉口进行交通调查，调查内容主要包含交通设施现状、早晚高峰交通流量等。

基于现状交通调查数据，分析交通供需现状，重点对项目所在区域路网系统现状发展情况及存在问题进行分析，为方案制定提供依据。

2、方案研究

基于现状调查分析，并结合项目实际情况，制定相应的交通方案，重点包含以下内容：

- 项目停车场规模、形式的论证分析

- 项目开口数量、位置及交通组织方式的论证分析

- 项目内、外部交通组织概念方案制定

- 配套管理措施概念方案的制定

上述工作内容设计深度为概念方案深度。

- 第二条  工作进度要求

为保证工作有序顺利开展，并达到预期效果，现将本次工作做如下安排：

（一）第一阶段：交通调查与分析，时间为合同签订后5个工作日内完成。

（二）第二阶段：方案研究及初稿编制，时间为第一阶段完成后10个工作日内完成。

（三）第三阶段：根据 业主、专家或相关管理部门意见，修改形成最终成果，并提交纸质、电子版成果，时间为第二阶段完成后10个工作日内完成。

- 第三条  费用支付

- （一）方案设计费用

- 经过招标，本项目技术咨询费中标价为￥17.8万元人民币（大写：人民币壹拾柒万捌仟元整，以下均为人民币）。

- （二）费用支付方式

1、提交方案送审稿后10个工作日内，甲方支付协议金额的90%，即￥16.02万元人民币（大写：人民币壹拾陆万零贰佰元整）给乙方；

2、乙方根据甲方、专家或相关管理部门意见修改并提交最终成果后10个工作日内，甲方支付协议金额的10%，即￥1.78万元人民币（大写：人民币壹万柒仟捌佰元整）给乙方。

以上甲方付款前5天，需要乙方提供符合要求的发票，若乙方未能及时提供发票，导致甲方付款延迟的，不为甲方违约，且乙方仍应继续履行己方行为。

第四条  项目主要成果

项目成果为方案、PPT文本及附图。

1、纸质成果6份；

2、电子光盘1张。

第五条  双方责任义务

（一）甲方责任义务

1、严格按协议约定支付咨询设计费用。

2、本协议履行期间，如甲方无故要求中途终止或解除协议，乙方除不退还已收费用外，甲方还应根据乙方所完成的实际工作量按实支付已完成工作量的方案技术咨询费（含已收费用），并额外按总费用的5%支付违约金。

3、本次研究深度位概念方案深度。若需开展专项研究以及施工图设计等本合同约束内容以外工作时，应另行委托，费用金额根据工作内容双方协商。

（二）乙方责任义务

1、乙方应按国际惯例及国家规定和协议约定的技术规范、标准开展方案设计工作，按协议同上述规定的内容、时间向甲方交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

2、乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

3、协议生效后，如乙方无故要求中途终止或解除协议，乙方应退还因本合同向甲方收取的所有费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用，同时乙方应另外按总费用的5%向甲方支付违约金。

第六条  其他

（一）甲方委托乙方承担本协议内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

（二）由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。

（三）本协议双方签订盖章即生效，一式拾份，甲方伍份，乙方伍份。

（四）甲方及乙方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

（五）双方认可的往来传真、电报、会议纪要、电子邮件等，均为协议的组成部分，与协议具有同等法律效力。

（六）本协议履行中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决，调解不成时，双方均有权向重庆仲裁委员会提起仲裁。双方因本协议产生的总赔偿，包括仲裁庭的裁决赔偿，以本协议的总费用为上限。

（七）本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（八）本协议项下项目成果的知识产权、所有权归属，归甲方所有。

（以下无正文）

（本页无正文）

甲方：重庆市大田湾全民健身中心   （盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

经办人：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日   期：    年   月   日

乙方：重庆市市政设计研究院（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

经办人：

开户银行：工行建北支行红五路分理处

账号：  3100023409200016686

邮政编码： 400020

电    话：023-67737085

传    真：023-67737085

日   期：    年   月   日