合同编号：

WSL201807-002

重庆市奥林匹克体育中心

低压框架断路器停机预试验检修

服务合同

甲方：重庆市奥林匹克体育中心

乙方:重庆伟思力电力技术有限公司

日期：2018年  8  月  9   日

甲方:  重庆市奥林匹克体育中心

乙方:  重庆伟思力电力技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及有关规定，遵循互利互惠原则，就乙方承揽甲方工程事宜，双方经充分平等协商，达成本协议。

一．项目名称

重庆市奥林匹克体育中心低压框架断路器停机预试验检修项目。

二．项目地点

重庆市奥林匹克体育中心1#、2#、游泳馆配电室。

三．项目内容及数量

1. 甲方3个低压配电室共有ABB进出线E级、F级框架开关16台，塑壳开关7台，小车式中压真空开关2台（品牌、数量、单价及总价等见附表一）；

2. 所有参与预试定检的技术人员必须为ABB公司授权售后服务供应商的编制人员。在项目实施过程中必须有一名ABB公司的技术工程师现场指导、监督；

四．工期

1. 合同签订后，以甲方通知时间为准，工期为 10天。乙方确保连续一次性完成。

2. 发生包括甲方原因出现的任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后3个工作日内向甲方提出书面申请，说明具体要求和顺延天数，甲方审核同意后工期顺延。

五．工程质量标准

1. 按照ABB及国家相关技术标准进行预试定检，并出具ABB公司认可的书面检测报告。

2. 本次预试定检分类项目见附表一。

六．项目合同价款及付款方式

1. 本合同金额共计人民币114690.00元（大写：壹拾壹万肆仟陆佰玖拾元整），若产生配件材料更换，费用另计；工程项目完成，提供检测报告，乙方开具正规发票，甲方20个工作日内一次性付清全额合同款项。具体工程项目款见下表。

2. 乙方开具税率6%检测服务发票。

3. 本合同金额为包干价，含运费、税费、住宿、餐饮、报告制作等费用。

| 序号 | 项目类型 | 名称 | 型号 | 数量(台) | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB框架断路器 | R800-3200A | PR12x/P；PR11x/P；PR1/P | 16 | 5880.00 | 94080.00 |
| 2 | ABB塑壳断路器 | Isomax S | PR221/P | 7 | 830.00 | 5810.00 |
| 3 | ABB小车式中压真空断路器 | VD4M |  | 2 | 7400.00 | 14800.00 |
| 总价（人民币）： |  | 大写：壹拾壹万肆仟陆佰玖拾元整 |  |  |  | ¥114690.00 |

七．双方的权利与义务

一．甲方职责:

1. 甲方负责相关的停电协调工作；

2. 甲方负责如约的付款方式向乙方支付工程款；

3. 按照重庆市奥林匹克体育中心相关管理规定，作为项目管理单位，对乙方在配电室内施工进行行业监督；

4. 甲方为乙方提供必要的安全保障，甲方安排人员全程协助乙方的作业；

二．乙方职责：

1. 服从甲方监督，遵守甲方现场作业规程及电安全制度；

2. 负责组织工程的实施，并负责工程实施中的一切施工安全、人身安全和消防安全；

3. 合同执行过程中乙方的安全责任由乙方承担；

4. 按期完工后书面提出验收申请，并参与工程综合验收工作；

5. 完成本合同规定的后续技术服务项目。

八．工程验收

工程完工后，乙方应及时向甲方提出工程验收要求，由甲方按本合同约定的质量标准组织综合验收。

九．知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其它涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任由乙方承担。

十．后续技术服务项目

1、对本年度保养过的断路器提供服务质保贰年，质保期间对附表一所列断路器在正常的操作规范下可提供免费故障排查及维修方案。断路器设备老化出现的零部件损坏或大修，更换零部件费用由用户承担，但应符合第2条的规定；

2、免费提供维修、更换人工服务。涉及重大改造项目提供有效的技术方案，具体实施由双方协调处理；

3、维保后将与用户一起建立配电柜及柜内设备的应急预案，最大限度地避免非计划停电情况。针对重要负载的断路器设备、零部件建立备用清单，以应对紧急情况，但需由用户确认；

4、服务质保期间每年为用户提供不限次数的24小时全天候应急服务：即响应时间不超过2.0小时，到现场时间不超过4.5小时（特殊情况除外）；

5、定期巡访制度，排查母排搭接处、断路器本体等部分的发热程度，及时发现安全隐患；

6、可提供ABB低压产品初次投运调试服务及指导产品参数整定服务，使设备安全度过使用初期的不确定性，达到理想的运行状态；

7、根据用户对生产工艺、生产流程或生产管理上的要求，可协助用户对现有设备改良模块或功能，同时可以升级改造已停产的设备，必要时可提供整套配电柜的改造升级服务；

十一. 违约责任

甲方的责任:

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

工程未经验收，甲方擅自动用或不按设备规范操作，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任；

不按合同约定支付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定支付逾期违约金。

乙方的责任:

工程质量验收不合格，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按(2) 项规定偿付逾期违约金；

不能按合同规定的工期完工，每逾期一天，应偿付给甲方按合同总金额的万分之一的逾期违约金。逾期违约金的最高限额为合同总价的15%，一旦超过此限额，甲方可考虑解除合同，并要求乙方赔偿损失。

十二. 其它

本合同未尽事项，按《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方本着实事求是、平等互利的原则协商解决；

对合同执行过程中的问题，甲乙双方协商解决，协商不成提请甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；

本合同经双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，工程竣工验收合格，工程保修期届满后自动失效；

招标文件是本合同不可分割的一部分，具有同等效力；

本合同一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份，若以传真签订，均具有同等法律效力；

本合同的有效期限自2018年   8  月  9   日直到2020年   8  月   9  日为止。有效期限届满后，本合同自动终止。

甲 方：(盖章) ：                       乙 方：(盖章) ：

重庆市奥林匹克体育中心                 重庆伟思力电力技术有限公司

地址：                                 地址：重庆市渝北区余松一支路5号A栋1319#

法定代理人：                           法定代理人：

委托代理人：                           委托代理人：

电      话：                           电      话：023-86067026

2018年   8  月  9   日                  2018年  8   月  9   日

附表一

ABB低压设备预试定检分类项目

| 检测维护 | 检测、测试项目 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 框架断路器 【电气测试部分】 | 一次回路绝缘性能测试 | 检查接地系统，保护人身安全 |
|  | 断路器分闸脱扣器试验 | 了解电动分励脱扣的电气性能 |
|  | 断路器合闸线圈试验 | 了解电动合闸线圈的电气性能 |
|  | 断路器欠电压脱扣器动作电压试验 | 了解欠电压脱扣器的电气性能 |
|  | 断路器电驱动储能电机试验 | 了解电动储能电机的电气性能 |
|  | 手动操作储能机构动作试验 | 检查弹簧储能功能，为断路器合闸准备 |
|  | 断路器主触头接触电阻检测 | 判断断路器在长期通电情况下的安全性 |
| 框架断路器 【采样，核心保护单元部分】 | 保护单元自动、运行脱扣测试 | 进一步检查保护单元的性能，检查断路器执行通路是否正常 |
|  | 保护单元保护性能测试包含： A:过载长延时保护检测 B:短路短延时保护检测 C:短路瞬时保护检测 D:接地故障保护检测 | ① 了解断路器保护单元过载保护脱扣动作曲线，检测其带载能力 ② 检测保护单元的动作曲线，防止大型设备启动时的提前动作 ③ 了解断路器保护单元大电流短路保护脱扣动作曲线，保护功能必须正常 ④ 接地故障保护功能，出现相地短路时对设备的保护，防止故障的扩大化 |
|  | 互感器及连接线检测、检查 | 检查断路器的采样系统及通路有无异常 |
| 框架断路器 【整体维护保养部分】 | 断路器本体、固定部分外观检测 | 及时发现断路器架构异常，影响断路器安全运行 |
|  | 断路器基础除尘 | 排除灰尘、异物对设备的影响 |
|  | 本体移入移出检查 | 查看装置，为断路器隔离、检修提供便利 |
|  | 主/灭弧触头氧化程度判断，清洁 | 评估触头状态，清洁触头，提高安全系数 |
|  | 灭弧罩/导弧板检查、修护 | 检查断路器灭弧罩，恢复灭弧性能 |
|  | 二次接线端子盒检查 | 查看断路器二次接线，保障断路器的基本功能正常 |
|  | 主、灭弧触头损伤度判断，弧触头间隙检查及调整 | 评估该部分导弧性能，提高灭弧性能，恢复触头性能，改善触头使用寿命 |
|  | 断路器操作机构检查、润滑 | 检查，润滑机构，避免机构卡阻及配合失效，保证分合闸速度 |
|  | 断路器接地连接检查 | 查看接地连接的可靠性，提供人身安全保护 |
|  | 断路器附件功能检查 | 查看断路器附件功能的是否完好， |
|  | 断路器闭锁功能试验及调整 | 检查，调整防止人为误操作，保障检修人员安全 |
| 塑壳断路器 【常规检查】 | 断路器本体、固定部分外观检测 | 及时发现断路器架构异常，影响断路器安全运行 |
|  | 断路器基础除尘 | 排除灰尘、异物对设备的影响 |
|  | 塑壳开关（电子）保护单元检测 | 检测保护单元及YO1脱扣器的性能 |
|  | 塑壳开关机械脱扣测试 | 检查开关脱扣执行机构的机械特性，消除开关拒动隐患 |
| 小车式中压开关 【维护保养】 | 断路器本体、固定部分外观检测 | 及时发现断路器架构异常，影响断路器安全运行 |
|  | 断路器基础除尘 | 排除灰尘、异物对设备的影响 |
|  | 开关手车横梁及丝杆检测及保养 | 查看装置，为开关隔离，检修提供便利 |
|  | 开关极柱套筒检查及保养 | 查看有无破损，绝缘情况，防止出现相间短路 |
|  | 开关航空插头检查及保养 | 了解二次回路的连接可靠性 |
|  | 开关梅花触指检查及保养 | 评估该部分触指的压力及氧化情况，恢复触头性能，改善触头使用寿命 |
|  | 开关储能系统组件检查及保养 | 检查，润滑机构，避免机构卡阻及配合失效，保证分合闸速度 |
| 小车式中压开关 【性能试验】 | 开关主触头接触电阻检测 | 判断开关在长期通电情况下的安全性 |
|  | 开关分合闸同期性测试 | 测试开关主触头的弹跳时间，检测三相触头的分合闸同期性 |
| 单台框架开关维护，检测 |  | 21项 |
| 单台塑壳开关维护，检测 |  | 4项 |
| 单台小车式中压开关维护，检测 |  | 9项 |