重庆市奥林匹克体育中心

游泳跳水馆环道污水管道整改项目合同

甲方：重庆市奥林匹克体育中心

乙方： 重庆市美联建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，为明确双方的权利、义务关系，现本着诚实守信、平等互利的原则，经双方友好协商，订立以下合同条款：

一、工程概况及承包方式：

1、工程名称：游泳跳水馆环道污水管道整改项目。

2、工程地址：重庆市奥林匹克体育中心游泳跳水馆环道。

3、工程承包方式：包干价（已含安全文明施工费）。

4、工程概况：参照重庆市奥林匹克体育中心游泳跳水馆环道污水管道整改项目询价采购邀请函明细表执行）。

二、工程造价：

工程造价以甲方的使用要求和设计要求为依据：严格按甲方的要求进行，工程造价人民币为：73980元（大写：人民币柒万叁仟玖佰捌拾元整），在施工过程中新增或减少项目的，合同中已有单价的，参照合同单价进行调整；属新增且无参考合同单价的，由合同双方协商后确定单价进行调整。

三、工程期限：合同签订后即日起20天内完成。

四、付款方式：

本工程结束后待甲方验收合格，并经审计方出具最终结算金额，自合同签定之日起全部完成并经采购方签字验收合格之日起20个工作日内支付合同总金额的95%。剩余5%留作质保金，质保期12个月满后无息退还（质保期自验收合格之日起算）。乙方对该项目未达到质量要求，甲方有权拒绝支付工程款。

五、质量要求：游泳跳水馆环道污水管道整改项目施工完成后须达到施工整体要求，质量保质期应达到1年以上。

六、双方责任：

1、甲方负责对该项目进行验收。

2、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理审计结算。

3、乙方应按安全施工有关规定，采取严格，科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，实施该项目期间所有安全责任概由乙方全权负责。

4、乙方在施工期间，甲方应提供管网图，在开挖管道回填的多余土方由甲方指定地方堆场用于场内。

5、乙方应做好项目开工前所有准备工作，为确保施工质量及效果，乙方应保证施工条件达标后方可施工（包括但不限于排地表水等）。

6、乙方延迟完成任务，每延迟一天，按合同中标金额的3%支付甲方违约金。延迟超过十天，甲方有权解除合同.

七、 其他事宜经甲乙双方商定做出如下协商：

1、如遇不可抗力因素，乙方不能进行正常工作，工期应顺延，双方均不承担违约责任。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份，双方签字盖章生效。本合同履行过程中，甲乙双方就本合同未尽事宜及需进行变更的内容，经协商一致后签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在人民法院提请诉讼。

4、询价采购文件及其响应文件是本合同不可分割的部分。

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

年   月   日                              年   月   日

电话：                                     电话：

游泳跳水馆环道污水管道整改项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:土石方综合 2.挖方深度:按设计图纸要求 3.开挖方式:非爆破开挖 4.场内运距:综合 [工程内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.修整底、边 4.围护（挡土板）及拆除 5.基底钎探 6.堆放及场内运输 | m3 | 1365.95 | 36 | 49174.2 |
| 2 | 沟槽填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计图及规范要求 2.填方材料品种:土石方综合 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1269.39 | 5 | 6346.95 |
| 3 | PVC-U(硬聚氯乙烯）DN300 | [项目特征] 1.垫层材料品种:砂垫层 2.垫层厚度:按设计图纸要求 3.管道材质及规格:PVC-U(硬聚氯乙烯）DN300 4.连接形式:承插连接 5.铺设深度:按设计图纸要求 6.三角区回填材料品种:按设计图纸要求 7.管道检验及试验要求:按设计图纸要求 [工程内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.井壁(墙)凿洞 4.管道接口 5.管道检验及试验 6.三角区回填 | m | 61.6 | 182.77 | 11258.632 |
| 4 | 检查井 | [项目特征] 1.井座材质:C25,P4混凝土 2.井身材质:C25,P4混凝土 3.低流水槽材质:M7.5水泥砂浆MU10砖，1:2防水砂浆抹面，厚20mm 4.盖板材质:C25钢筋混凝土 5.井盖井座材质:密封压力井盖及井座6.踏步材质:新型复合材料 7.其他工艺要求:按设计图纸要求 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.井盖、井座安装 4.踏步安装 5.钢筋制作、安装 | 座 | 4 | 1800 | 7200 |
| 总计 |  |  |  |  | 73980元（四舍五入） |  |

安全施工责任书

为在重庆市奥林匹克体育中心游泳跳水馆环道污水管道整改项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆市奥林匹克体育中心（以下简称“甲方”），重庆市美联建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全责施工任书：

一．乙方严格遵守国家有关安全生产法律法规，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术》、《建设工程安全生产管理条例》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，不得违章作业，否则根据有关罚则进行处罚。

二．乙方坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

三．乙方建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

四．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

五．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

六．乙方对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

七．乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

八．乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

九．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

十．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

十一.本责任书有效期限与《重庆市奥林匹克体育中心游泳跳水馆环道污水管道整改项目合同》期限相同

责任人：

年    月    日